MAŁA NIESZAWKA, dnia 22.07.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

W imieniu Parafii Rzymskokatolickiej p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce zapraszam do składania ofert, na wykonanie prac remontowych i konserwatorskich kościoła p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce.

1.DANE ZAMAWIAJĄCEGO (Inwestora):

| Nazwa Zamawiającego | Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce |
| --- | --- |
| Adres Zamawiającego | Mała Nieszawka, ul. Toruńska 184, 87-103 Toruń 5 |
| Osoba do kontaktu | ks. Marcin Lisiński - Proboszcz |
| e-mail | parafia.malanieszawka@op.pl |
| Nr telefonu | 506024192 |

2.INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA:

| Opis przedmiotu zamówienia | Zakres prac ujęty w projekcie i programie prac konserwatorskich: - I Etap obejmować będzie: wymianę podwalin kościoła; wymianę elementów konstrukcyjnych ściany szczytowej w obrębie więźby dachowej oraz oczepu po stronie wschodniej; impregnację obiektu preparatem owadobójczym; scalenie kolorystyczne elewacji kościoła – malowanie; remont ogrodzenia wokół kościoła. - II Etap obejmować będzie: izolację podwaliny od fundamentów, konserwację kamiennego cokołu wokół kościoła polegającą na uzupełnieniu brakujących i spękanych fragmentów spoiny oraz oczyszczenia lica kamienia; montaż odpływów granitowych; naprawę murów ścian piwnicy; wymiana schodów i balustrady, oszalowanie zejścia do piwnicy. Zakres prac, które trzeba wykonać przedstawia przedmiar prac, stanowiący załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego (ZO). Przedmiar prac stanowi podstawę do wyceny prac, których wartość należy podać w ofercie przygotowanej na druku oferty cenowej (załącznik nr 2). Prace należy wykonać zgodnie z decyzją, pozwoleniem Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 29 kwietnia 2024 r. (decyzja ZN – 116/2024, stanowiącą załącznik nr 4 do ZO) i zgodnie z: Projektem budowlanym remontu wraz z programem prac konserwatorskich Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce na podstawie którego decyzja została wydana. W.w. projekt znajduje się w kancelarii parafialnej Zamawiającego i może być udostępniony do wglądu po uprzednim telefonicznym umówieniu z proboszczem parafii, ks. Marcinem Lisińskim pod nr tel: 506024192. Wykonawca udzieli gwarancji na wykonane prace na okres co najmniej 2 lat, od daty bezusterkowego odbioru końcowego prac przez Inwestora. |
| --- | --- |
| Termin realizacji zamówienia | Od dnia podpisania umowy do dnia 30 listopada 2024r. |
| Nr CPV | 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne |
| Termin i miejsce składania ofert | Oferty powinny być dostarczone osobiście bądź za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Parafia Rzymsko-katolicka pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, Mała Nieszawka, ul. Toruńska 184, 87-103 Toruń 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21 sierpnia 2024 roku w zaklejonej kopercie z napisem „oferta na remont kościoła pw. NSPJ w Małej Nieszawce”. Oferty, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu oferty do zamawiającego. Oferty złożone niezgodnie z określonymi wymogami zostaną odrzucone. |
| Informacje dodatkowe | Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w zakresie terminu realizacji oraz zakresu prac w przypadku wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych, nieoczekiwanych prac lub procesów technologicznych i/lub w przypadku wydania nowych wytycznych przez Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (dalej WKZ). Wydłużenie terminu realizacji zadania jest możliwe także w przypadku wystąpienia siły wyższej lub niesprzyjających warunków pogodowych, które uniemożliwiają wykonanie zadania w wyznaczonym umową terminie. Za termin zakończenia prac uznaje się datę odbioru końcowego prac przez Kujawsko - Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Toruniu, przy udziale Zamawiającego i Wykonawcy. Wykonawca zrealizuje roboty zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem i zakresem prac, decyzją (pozwoleniem Kujawsko – Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) oraz Projekt budowlany remontu wraz z programem prac konserwatorskich Kościoła pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce, wykona wszelkie towarzyszące prace i czynności niezbędne do zrealizowania całości zadania. Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie, za jakość wykończenia, a także zgodność przeprowadzonych prac ze sztuką budowlaną i konserwatorską. W ramach zadania wymagany jest nadzór konserwatorski od strony wykonawcy. Wynagrodzenie za wykonane prace będzie płatne po zakończeniu prac na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury. Płatność wynagrodzenia nastąpi zgodnie z zasadami wypłat dofinansowania wskazanymi w promesie z Rządowego Funduszu Polski Ład -Programu Inwestycji Strategicznych oraz regulaminie naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia odbioru końcowego inwestycji. Zamawiający może unieważnić postępowanie na każdym etapie bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niepodpisania umowy z wyłonionym wykonawcą. W przypadku powstania pytań do ZO lub wątpliwości w zakresie przedmiotu zamówienia można kierować drogą elektroniczną na adres: parafia.malanieszawka@op.pl |
| Tryb udzielenia zamówienia. | Postepowanie prowadzone jest w trybie postępowania zakupowego, zgodnie z regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków Polski Ład i nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych. |

3.KRYTERIA OCENY OFERT:

| Kryteria wyboru: | 1). cena ofertowa (waga kryterium 60 %) W toku badania ofert Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy celem wyjaśnienia treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta, która zdobędzie największą ilość punktów. Zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia negocjacji w celu ulepszenia treści ofert. Zamawiający poinformuje Wykonawców w sposób pisemny o terminie i miejscu prowadzonych negocjacji. W przypadku podjęcia decyzji o prowadzeniu negocjacji Zamawiający poinformuje równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, o Wykonawcach, których oferty nie zostały odrzucone, oraz punktacji przyznanej ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łącznej punktacji oraz o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. Zamawiający zaprosi maksymalnie 3 Wykonawców do negocjacji. W toku negocjacji Wykonawca może złożyć ofertę dodatkową, która zawiera nowe propozycje w zakresie treści oferty podlegających ocenie w ramach kryteriów oceny ofert wskazanych przez Zamawiającego w pisemnej informacji o terminie i miejscu negocjacji. Oferta dodatkowa nie może być mniej korzystna w żadnym z kryteriów oceny ofert wskazanych w pisemnej informacji o terminie i miejscu negocjacji niż oferta złożona w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu. W toku badania ofert Zamawiający może zwrócić się do wykonawcy celem wyjaśnienia treści złożonej oferty, w tym zaoferowanej ceny. Zamawiający ma prawo do odrzucenia oferty, jeśli oferta jest niekompletna, nie spełnia warunków udziału w postępowaniu, nie spełnia wymogów formalnych, jest niezgodna z zapytaniem lub zawiera rażąco niską cenę. Rażąco niska cena występuje w przypadku, gdy cena całkowita oferty jest niższa o co najmniej 30% od wartości zamówienia powiększonej o należny podatek od towarów i usług, ustalonej przed wszczęciem postępowania. Zamawiający, w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, może zwracać się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty, mających wpływ na wysokość ceny. Z tytułu odrzucenia oferty Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Zamawiający ustala jako kryterium oceny ofert: cenę oferty - waga 60% okres gwarancji – waga 20% doświadczenie – waga 20% Liczba punktów przyznana każdej z ocenianych ofert obliczona zostanie wg poniższego wzoru. Lp = C + G + D gdzie: Lp – łączna liczba punktów przyznanych ofercie, C – liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium cena, max. 60 pkt G - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium okres gwarancji, max. 20 pkt D - liczba punktów przyznanych ofercie w oparciu o kryterium doświadczenie, max. 20 pkt Wartość LP, C będzie obliczana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wg zasady, że trzecia cyfra po przecinku od 5 w górę powoduje zaokrąglenie drugiej cyfry po przecinku w górę o 1. Jeżeli trzecia cyfra po przecinku jest niższa od 5, to druga cyfra po przecinku nie ulega zmianie. Do kryteriów została przypisana waga określona udziałem procentowym. Zamawiający będzie oceniał oferty odpowiadające ww. kryteriom, przy czym oferty w danym kryterium podlegać będą ocenie w oparciu o niżej podane zasady przyznawania punktów. 1. Cena - Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: gdzie: C – oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium „cena oferty brutto” CN – oznacza cenę brutto najtańszej z ofert Co – oznacza cenę brutto ocenianej oferty 2. Gwarancja - Punkty za kryterium cena oferty brutto zostaną obliczone wg następującego wzoru: Okres gwarancji 36 m-cy – 20 pkt Okres gwarancji 24 m-ce – 10 pkt Wymagany przez Zamawiającego minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące, oczekiwany maksymalny okres gwarancji to 36 miesięcy. Zamawiający wymaga zaoferowania okresu gwarancji wyłącznie 24 - albo 36- miesięcznego. W przypadku gdy Wykonawca wskaże w ofercie okres gwarancji krótszy niż 24 miesiące, jego oferta zostanie odrzucona W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 36 miesięcy, do obliczenia wartości punktowej Zamawiający przyjmie okres gwarancji o długości 36 miesięcy. W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje okres gwarancji dłuższy niż 24 miesiące a krótszy niż 36 miesięcy, do obliczenia wartości punktowej Zamawiający przyjmie okres gwarancji o długości 24 miesięcy. 3. Doświadczenie - Punkty za kryterium zostaną obliczone wg następującego wzoru: - 3 zadania przy obiektach architektury drewnianej (w tym zadanie polegające na całkowitej wymianie podwaliny budynku oraz jedno zadanie o wartości 1 500 000 zł) – 10 pkt - 5 zadań przy obiektach architektury drewnianej (w tym zadanie polegające na całkowitej wymianie podwaliny budynku oraz jedno zadanie o wartości 1 500 000 zł) – 20 pkt |
| --- | --- |

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

| Warunek udziału w postępowaniu | Opis w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał oceny spełnienia warunku |
| --- | --- |

| Z postępowania zostaną wykluczone podmioty, które powiązane są z zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:  uczestniczenie w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,  posiadanie co najmniej 10% udziałów lub akcji,  pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,  pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. | Ocena spełniania warunku nastąpi na podstawie wypełnionego i podpisanego przez Wykonawcę oświadczenia stanowiącego załącznik 3 do ZO. |
| --- | --- |
| Udzielenie co najmniej 2 lat gwarancji na wykonane prace. Warunki gwarancji: - termin gwarancji zaczyna biec od podpisania protokołu bezusterkowego odbioru prac przez Inwestora - gwarancji nie podlegają uszczerbki wynikające z naturalnego „zużycia” obiektu, czy materiału zastosowanego przy pracach objętych zadaniem (spowodowanego warunkami atmosferycznymi lub znacznym upływem czasu), a także zniszczenia powstałe wskutek działania siły wyższej, czy ingerencji osób trzecich (np. akty wandalizmu) - wady zgłoszone w ramach gwarancji powinny zostać usunięte przez Wykonawcę w ciągu miesiąca od daty ich zgłoszenia Wykonawcy | Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie oświadczenia Wykonawcy, co do terminu oferowanej gwarancji, złożonego w treści oferty. |
| Posiadanie doświadczenia w zakresie prac remontowo-konserwatorskich przy obiektach architektury drewnianej, w tym minimum jedno zadanie polegające na całkowitej wymianie podwaliny budynku drewnianego wpisanego do rejestru zabytków lub do księgi inwentarzowej muzeum. | Warunek zostanie spełniony w przypadku wykazania, że Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie) wykonał co najmniej 3 prace konserwatorskie i/lub restauratorską przy obiektach architektury drewnianej, w tym jedno zadanie o wartości 1 500 000 zł. Wykonawca powinien podać rodzaj, wartość, miejsce i datę wykonania prac, oraz nazwę podmiotu, na rzecz których prace zostały wykonane (wypełnić załącznik nr 5 do ZO). Na potwierdzenie wykonania prac Wykonawca dołączy do oferty dowody należytego wykonania prac. Dowodami należytego wykonania prac są: protokół odbioru konserwatorskiego prac (podpisany przez przedstawiciela Urzędu Ochrony Zabytków) lub referencje podmiotu, na rzecz którego prace zostały wykonane i faktura/kosztorys podwykonawczy potwierdzające wartość wykonanych prac, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów -inne dokumenty. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie dopuszcza się wykazanie doświadczenia przez jednego z wykonawców. |
| Warunkiem udziału jest dysponowanie kierownikiem budowy posiadającym odpowiednie uprawnienia i doświadczenie do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej, powinien być zrzeszony we właściwym samorządzie zawodowym, a także posiadać kilku-, np. pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz co najmniej 18 miesięcy doświadczenia zawodowego przy pracach budowlanych prowadzonych przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 poz. 840). Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie osobą pełniącą obowiązki kierownika prac konserwatorskich, posiadającą doświadczenie w kierowaniu pracami/badaniami przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum będącego instytucją kultury (zgodnie z art. 37c Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tj. Dz.U. z 2022 poz. 840) | W oparciu o załączone do oferty dokumenty potwierdzające wymagane ustawą wykształcenie i doświadczenie wskazanych osób |
| Złożenie oferty cenowej wraz z wymaganymi załącznikami. | Wykonawcy którzy nie złożą wymaganych dokumentów lub złożą ofertę cenową i/lub oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych niekompletne lub bez podpisu wykonawcy lub osoby upoważnionej do występowania w imieniu wykonawcy zostaną wykluczeni z postępowania a ich oferty nie będą podlegały ocenie. |

5.DODATKOWE INFORMACJE.

| Opis sposobu obliczenia ceny | Cena oferty winna być wyrażona w złotych polskich (PLN). Należy podać cenę netto i brutto zamówienia. Cena oferty musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia. |
| --- | --- |
| Opis sposobu przygotowania ofert | Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę powinny być podpisane przez wykonawcę lub osobę upoważnioną do występowania w imieniu wykonawcy. Każdy wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć wraz z wymaganymi załącznikami, potwierdzającymi spełnienie warunków udziału w postępowaniu. W ofercie należy podać -nazwę firmy -adres firmy -cenę brutto - cenę netto -nazwę zadania -datę oraz miejsce sporządzenia oferty -numer NIP -osobę do kontaktu, numer telefonu oraz adres e-mail - oferowany termin gwarancji - trzy realizacje – doświadczenie - wykaz osób spełniających warunki do kierowania/samodzielnego wykonywania prac konserwatorskich |
| Klauzula informacyjna z art. 13. RODO | 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: a) Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Małej Nieszawce b) Wójt Gminy Wielka Nieszawka,ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice. Do kontaktów w sprawie ochrony Państwa danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres iod1@wielkanieszawka.pl, szczegóły na: https://www.wielkanieszawka.pl/klauzule-rodo - Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. C RODO w celu prowadzenia zgodnie z zasadą konkurencyjności przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia na przeprowadzenie prac remontowych kościoła w Małej Nieszawce, a podstawą prawną ich przetwarzania jest obowiązek prawny stosowania sformalizowanych procedur udzielania zamówień wynikający z Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020, - dane osobowe będą przetwarzane przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji oraz trwałości projektu (jeżeli dotyczy), - przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów na których zasoby powołują się wykonawcy, - przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, numer CEIDG, numer KRS oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia, - dane osobowe mogą być przekazywane do organów publicznych i urzędów państwowych lub innych podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa lub wykonujących zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w szczególności do podmiotów prowadzących działalność kontrolną wobec Zamawiającego. - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; Posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych*, - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **, - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. Nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2. Jednocześnie Zamawiający przypomina o ciążącym na Pani/Panu obowiązku informacyjnym wynikającym z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z wyłączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014 – 2020 oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. |
| Zmiana lub odwołanie warunków przetargu | Zamawiający zastrzega, iż warunki przetargu mogą zostać zmienione lub odwołane. |
| Wykaz załączników | Załącznik nr 1 - Przedmiar prac. Załącznik nr 2 - Oferta cenowa Załącznik nr 3 - Oświadczenie w zakresie powiązań osobowych i kapitałowych Załącznik nr 4 – Decyzja WKZ Załącznik nr 5 – Wykaz prac Załącznik nr 6 – Projekt umowy z Wykonawcą Załącznik nr 7 – Pozwolenie na budowę |