| Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego | I-341- 38/06 |
| --- | --- |

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

(SIWZ)

| DLA |  |
| --- | --- |
| PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO |  |
| NA ROBOTY BUDOWLANE |  |
| przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późn. Zm) |  |
| Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Małej Nieszawce od ul. Toruńskiej do dz. nr 376/5 – 376/21 gm. Wielka Nieszawka |  |

# Nazwa i adres Zamawiającego.

Gmina Wielka Nieszawka

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

# Oznaczenie Wykonawcy.

Na potrzeby niniejszej SIWZ za Wykonawcę - uważa się osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego.

# Tryb udzielania zamówienia.

Przetarg nieograniczony.

# Opis przedmiotu zamówienia.

- Nazwa zadania

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Małej Nieszawce od ul. Toruńskiej do dz. nr 376/5 – 376/21,  gm. Wielka Nieszawka

- Na przedmiot niniejszego zamówienia składa się wykonanie co najmniej następujących robót i czynności:

  - kanalizacja grawitacyjna Ø 160mm – 80,5 mb

  - kanalizacja grawitacyjna Ø. 200mm PVC – 344,5 mb

  - studnie kanalizacyjne Ø 1200 – 14 szt,

  - przewody tłoczne – Ø 63 PE-HD   mm – 237 mb,  studnia rozprężna Ø 1200 - 1 szt

  - przepompownia ścieków śr. 1200 z pompami, sterownikiem, z zasilaniem energetycznym – 1 szt

  - przeprowadzenie rozruchu

  - sieć wodociągowa z rur Ø 110 mm PVC SDR

  - hydranty ppoż. 4 szt

  - przeprowadzenie badań wody zakończone wynikiem dopuszczającym wodę do spożycia.

- Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają:

- dokumentacja projektowa

- przedmiar robót

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- SIWZ.

Roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową  oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Zaleca się aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Do urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym , dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można stosować urządzenia równoważne, spełniające parametry projektowe.

CPV – 	45231300-8	- Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów

i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232152-2	- Przepompownie

# Zamówienia częściowe

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert częściowych.

# Zamówienia uzupełniające.

Zamawiający nie przewiduje  zamówień uzupełniających.

# Informacja o ofercie wariantowej.

Zamawiający  nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

# Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: 30.11.2006r.

# Warunki udziału w postępowaniu oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

.

- złożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu  oraz o spełnianiu  warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 2

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty:

  - aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich),

- złożyć oświadczenie , o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy PZP– załącznik nr 3

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć następujące dokumenty (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich):

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku  wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje i doświadczenie):

- posiadać niezbędne narzędzia i urządzenia.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń  sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 4 do niniejszej SIWZ,

- wskaże do wykonania  niniejszego zamówienia osoby  i podmioty wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia tj. uprawnienia budowlane do kierowania budową w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych – kierownik budowy, uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych – kierownik robót elektrycznych, a także zakresu wykonywania przez nich czynności:

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy  zobowiązani są przedłożyć: wykaz sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 5 do niniejszej SIWZ oraz  uprawnienia budowlane, zaświadczenia o wpisie na listę członków właściwej regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa. W przypadku posiadania uprawnień budowlanych uzyskanych przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane obowiązkiem wykonawcy jest wykazanie, że uprawnienia odpowiadają wymogom przepisów aktualnie obowiązującym.

- wykonać w okresie ostatnich pięciu lat a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, co najmniej  po 1 zadaniu w zakresie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami o dł. co najmniej 1,0 km oraz sieci wodociągowej o dł. co najmniej 1 km. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego zał. nr 6 do niniejszej SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty te zostały wykonane należycie,

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. W szczególności Wykonawca musi spełniać następujące warunki (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa):

    - posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawca (każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną) musi złożyć polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia do kwoty nie niższej niż kwota wynagrodzenia za przedmiot zamówienia.

- Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

# Wykonawcy wspólnie ubiegający się udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt 9 SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

# Wadium

## Wysokość wadium.

  - Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości:

| 2.000 | zł |
| --- | --- |

## Forma wadium.

- Wadium może być wniesione w następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.).

## 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na następujący rachunek Zamawiającego:

68 1160 2202 0000 0000 6090 3261

Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

- Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy w oryginale dołączyć do oferty.

## 4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

## 5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 u.p.z.p.

## 6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

- Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

      - Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie.

      - Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania do dnia podpisania umowy.

- Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego:

68 1160 2202 0000 0000 6090 3261

z adnotacją „ Zabezpieczenie realizacji zadania – Sieć kanalizacyjna Wielka Nieszawka ul. Przemysłowa ”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 2 u.p.z.p.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający zwróci 70% wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości kwotę wynoszącą 30%  wysokości zabezpieczenia.

    - Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji jakości.

# Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w PLN.

# Opis sposobu przygotowania oferty.

## Wymagania podstawowe.

  - Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

  - Ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ.

  - Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia). Oznacza to, iż jeżeli z dokumentu(ów) określającego(ych) status prawny Wykonawcy(ów) lub pełnomocnictwa(pełnomocnictw) wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby.

  - Upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię stosownego pełnomocnictwa  wystawionego przez osoby do tego upoważnione.

  - Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SIWZ formie.

  - We wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczątkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy firmy i siedziby.

  - Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty z uwzględnieniem treści art. 93 ust. 4 u.p.z.p.

## Forma oferty.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu, mieć formę pisemną. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane w formie oryginału, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii wraz z tłumaczeniem na język polski, sporządzonym przez tłumacza przysięgłego.

- Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie.

- Dokumenty przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu.

- Całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie.

- Wszystkie zapisane strony oferty powinny być ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące)  ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa. Strony zawierające informacje nie wymagane przez Zamawiającego (np.: prospekty reklamowe o firmie, jej działalności, itp.) nie muszą być numerowane i parafowane.

- Wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę.

- Dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.

- Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi uzasadnione wątpliwości co do jej prawdziwości, a Zamawiający nie może sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób.

  - Zawartość oferty.

    - Kompletna oferta musi zawierać:

- Formularz Oferty, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej SIWZ,

- Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 ustawy PZP – załącznik nr 2 ( druk do wypełnienia)

- oświadczenie , o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 1-9 ustawy PZP– załącznik nr 3

- Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia, które posiada Wykonawca sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ,

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać niniejsze zamówienie sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ,

- Wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do niniejszej SIWZ,

- stosowne Pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego w ofercie odpisu z  właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,

- w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamowienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.

- wykaz podwykonawców zał. nr 7

- oświadczenie o zapoznaniu się z umową i nie wnoszeniu zastrzeżeń do jej treści – załącznik nr 8

- pozostałe dokumenty wymienione w pkt 9 niniejszej SIWZ,

      - Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Wykonawca może zastrzec w ofercie oświadczeniem załączonym do oferty, iż Zamawiający nie będzie mógł ujawnić informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

# Wyjaśnianie i zmiany w treści SIWZ

  - Wyjaśnianie treści SIWZ.

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

Zamawiający jednocześnie przekaże treść wyjaśnienia wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania.

  - Zmiany w treści SIWZ.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu do składania ofert, zmodyfikować treść niniejszej SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym Zamawiający przekazał niniejszą SIWZ.

- Modyfikacja treści niniejszej SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert a także warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania.

- Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

- Zamawiający przedłuży termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści niniejszej SIWZ. O przedłużeniu terminu składania ofert Zamawiający niezwłocznie zawiadamia wszystkich Wykonawców, którym przekazał niniejszą SIWZ.

# Zebranie Wykonawców.

Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców .

# Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobami(ą) upoważnionymi(ą) przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami są:

- Małgorzata Wieczerzak Małysz, tel. nr 056-678-12-12,

# Miejsce, termin i sposób złożenia oferty.

- Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Sekretariacie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12  w nieprzekraczalnym terminie:

| do dnia | 13.10.06 | do godz. | 11.00 |
| --- | --- | --- | --- |

- Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie (paczce). Kopertę (paczkę)   należy opisać następująco:

- Urząd Gminy Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

Oferta w postępowaniu na Kanalizacja sanitarna  - Mała Nieszawka  ul.Toruńska  dz. nr 376/5 –376/21

gm. Wielka Nieszawka

- Nie otwierać przed dniem:  13.10.2006r. godz. 11.15

- Na kopercie(paczce) oprócz opisu jw. należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

# Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

## 1. Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

## 2. Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty(paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr .....”.

3. Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie  należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę(paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

# Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka  ul. Toruńska 12,  sala konferencyjna.

| W dniu | 13.10.2006r. | o godz. | 11.15 |
| --- | --- | --- | --- |

# Tryb otwarcia ofert

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - W trakcie publicznej sesji otwarcia ofert nie będą otwierane koperty (paczki) zawierające oferty, których dotyczy "WYCOFANIE". Takie oferty zostaną  odesłane Wykonawcom bez otwierania.

  - Koperty (paczki) oznakowane dopiskiem "ZMIANA" zostaną otwarte przed otwarciem kopert (paczek) zawierających oferty, których dotyczą te zmiany. Po stwierdzeniu poprawności procedury dokonania zmian zmiany zostaną dołączone do oferty.

  - W trakcie otwierania kopert z ofertami Zamawiający każdorazowo ogłosi obecnym:

- stan i ilość kopert (paczek) zawierających otwieraną ofertę;

- nazwę i adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana;

- informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w formularzach ofertowych.

Powyższe informacje zostaną odnotowane w protokole postępowania przetargowego.

- Na wniosek Wykonawców, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, Zamawiający przekazuje im niezwłocznie informacje, o których mowa powyżej w pkt. 21.1. i 21.4.2)-3) niniejszej SIWZ.

# Zwrot oferty bez otwierania.

Ofertę złożoną po terminie Zamawiający zwróci bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

# Termin związania ofertą

- Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą, jednorazowego zwrócenia się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w poprzednim pkt., nie powoduje utraty wadium.

- Zgoda Wykonawcy na przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalna tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą.

# Opis sposobu obliczenia ceny.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa powinna obejmować koszty:

- wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji,

- obsługi geodezyjnej

- odtworzenia nawierzchni drogowych

- robót przygotowawczych

- robót porządkowych w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po zakonczeniu robót

- zagospodarowania placu budowy

- zorganizowania zaplecza budowy

- właściwego oznakowania i zabezpieczenia robót

- odwodnienia

- podatek VAT,

- inflację w okresie realizacji robót

- opłat i odszkodowań za szkody oraz straty w związku z prowadzonymi robotami.

- Załączone do SIWZ przedmiary robót należy traktować jako materiały pomocnicze do obliczenia kosztów.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we  wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 9,

  - Zamawiający poprawi omyłki rachunkowe stosownie do treści art. 88 u.p.z.p. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o poprawieniu omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny. Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w poprzednim zdaniu, o zgodzie bądź odmowie zgody na dokonane przez Zamawiajacego poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny.

# Kryteria oceny ofert.

- Zamawiający oceni i porówna jedynie te oferty, które:

  - zostaną złożone przez Wykonawców nie wykluczonych przez Zamawiającego z niniejszego postępowania;

  - nie zostaną odrzucone przez Zamawiającego.

- Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego w oparciu o następujące kryteria i ich znaczenie:

| Lp | Kryterium | Znaczenie procentowe kryterium | Maksymalna ilość punktów jakie może otrzymać oferta za dane kryterium |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cena (C) | 100% | 100 punktów |

Ilość punktów będzie obliczana wg wzoru:

Cn

C =  ------- x 100 pkt

Co

gdzie;

Cn          -      cena najniższa wśród ofert

Co              -      cena badanej oferty

O wyborze najkorzystniejszej oferty decyduje największa ilość punktów uzyskanych przez wykonawcę.

# Oferta z rażąco niską ceną.

        - Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

        - Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.

        - Zamawiający odrzuca ofertę:

- Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub

- jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

# Uzupełnienie oferty.

Stosownie do treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p., Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania.

# Tryb oceny ofert.

## 1. Wyjaśnienia treści ofert i poprawianie oczywistych omyłek.

- W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem treści następnego punktu, dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści.

- Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty.

2.  Sposób oceny zgodności oferty z treścią niniejszej SIWZ.

Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie z zastrzeżeniem treści art. 26 ust. 3 u.p.z.p.

      - Sprawdzanie wiarygodności ofert.

        - Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzania w toku oceny oferty wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

        - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w trakcie sprawdzania ofert, że złożenie oferty stanowi czyn nieuczciwej konkurencji – oferta zostanie przez Zamawiającego odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 3) u.p.z.p.

        - Przedstawienie przez Wykonawcę informacji nieprawdziwych mających wpływ na wynik postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z prowadzonego postępowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 2) u.p.z.p., niezależnie od innych skutków przewidzianych prawem.

# Wykluczenie Wykonawcy.

  - Zamawiający wykluczy Wykonawców z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w stosownie do treści art. 24 ust. 1 i 2 u.p.z.p.

  - Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę, o wykluczeniu z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

# Odrzucenie oferty

- Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 u.p.z.p.

  - Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich Wykonawców o odrzuceniu ofert, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosował będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.

- Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę (firmę) i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

- wykonawcach,których oferty zostały odrzucowne, podając uzasadnienie faktyczne i prawne

- wykonawcach, którzy zostali wykluczenie z postepowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

- Informacje wym w ust. 3 umieszczone zostaną również na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

# Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

  - Zgodnie z art. 139 u.p.z.p. umowa w sprawie niniejszego zamówienia:

- zostanie zawarta w formie pisemnej wg wzoru stanowiącego załącznik nr 9;

- mają do niej zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej;

- jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej;

- zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie;

- jest zawarta na okres wskazany we wzorze umowy;

- jest nieważna:

- jeżeli zachodzą przesłanki określone w art. 146 u.p.z.p.,

- w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w niniejszej SIWZ.

  - Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialnośc za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

  - Pozostałe kwestie odnoszące się do umowy podane są we wzorze umowy stanowiącym zał. nr 9 do SIWZ.

# Unieważnienie postępowania

- Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia w sytuacjach określonych w art. 93 ust. 1 u.p.z.p. ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego.

    - O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

# Środki ochrony prawnej

1.  W myśl przepisów ustawy PZP z 29 stycznia 2004 r. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI w/w ustawy.

### 2.  Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku Postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego dokonania czynności, których podjęcie nakazują Zamawiającemu przepisy prawa, Wykonawca może złożyć protest do Zamawiającego.

### 3. Zgodnie z art. 4a ustawy PZP Wykonawcy nie przysługują uprawnienia wynikające z wnoszenia odwołań i skarg.

# Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie.

W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują, drogą pisemną. Przekazując dokumenty lub informacje, o których mowa w poprzednim zdaniu każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

# Podwykonawstwo.

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w zał. nr 7.

# Gwarancja

Wykonawca udzieli Zamawiającemu min 36 miesięcznej gwarancji na roboty budowlano – montażowe.

# Zawartość

- SIWZ z załącznikami nr  1-9

- przedmiary

- wyciąg z projektu budowlanego

- informacja dot. bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

#### FORMULARZ   OFERTY                        Zał. nr 1

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Małej Nieszawce od ul. Toruńskiej do dz. nr 376/5 – 376/21, gm. Wielka Nieszawka |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul.Toruńska 12 ; 87-165 Cierpice; tel.(056) 678 10 93; tel./fax (056) 678 12 12 |
| NAZWA i SIEDZIBA OFERENTA, REGON , NIP |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO Cyfrowo i słownie |  |
| Termin związania ofertą wynosi: | 30 dni |
| Wymagany termin realizacji zamówienia: | 30.11.2006r. |
| Okres udzielonej gwarancji: |  |
| Warunki płatności: |  |
| ### Ilość stron oferty | ............... |

Oświadczamy , że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu, dokumentacją oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty (dokonaliśmy wizji lokalnej na terenie budowy)

Zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Posiadamy konieczną wiedzę wymaganą do przygotowania oferty oraz realizacji zamówienia w określonym czasie.

| # Data |  |
| --- | --- |
| Podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  2

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

- w postępowaniu

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy  potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

- spełniamy warunki udziału w postępowaniu ( art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) .

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  3

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

Oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oświadczamy, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie treści art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

.

................................dn. ...............			       ....................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  4

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz narzędzi i urządzeń niezbędnych do wykonania zamówienia,

- jakimi dysponuje Wykonawca

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Dysponuję następującymi narzędziami i urządzeniami  niezbędnymi do wykonania zamówienia:

| Lp | ### Nazwa narzędzi i urządzeń | Tytuł posiadania |
| --- | --- | --- |

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  5

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz osób i podmiotów, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Niniejsze zamówienie wykonywać będą następujace osoby/podmioty::

| Lp | ### Imię i nazwisko | Zakres przewidzianych czynności | Kwalifikacje i uprawnienia |
| --- | --- | --- | --- |

Należy dołączyć dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą wykonywać zamówienie, posiadają kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia, do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie oraz aktualne dokumenty stwierdzające ich przynależność do Izby Inżynierów  Budownictwa.

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  6

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz wykonanych robót budowlanych

- w ostatnich 5 latach

- odpowiadających swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- wykonałem/ wykonaliśmy następujące roboty budowlane:

| #### Lp | Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce | Wartość, za którą wykonawca był odpowiedzialny | Data wykonania |  | Odbiorca nazwa,adres |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | rozpoczęcie | zakończenie |  |

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej robót budowlanych.

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  7

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz podwykonawców

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- zamierzam powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom:

| #### Lp | Nazwa i adres podwykonawcy | Zakres robót przewidzianych dla podwykonawców | Wartość podwykonywanych robót jako % całkowitych kosztów zadania |
| --- | --- | --- | --- |

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  8

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

### Oświadczenie Wykonawcy

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Zapoznałem (liśmy) się ze wzorem umowy i przyjmuję(emy) jej treść bez zastrzeżeń.

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

Załącznik  nr 9

UMOWA  NR ................

zawarta w dniu ............................ r. w Wielkiej Nieszawce pomiędzy:

Gminą Wielka Nieszawka mającą siedzibę w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12 zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

- Kazimierza Kaczmarka 	- Wójta Gminy

a

.........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do rejestru KRS ............................./ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ................................, posiadającym  NIP .........................., REGON .......................................

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ reprezentowaną przez :

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

o następującej treści:

###### § 1

## PRZEDMIOT UMOWY

- Mocą niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego

Sieć wodociągowa i kanalizacyjna w Małej Nieszawce od ul. Toruńskiej

do dz. nr 376/5 – 376/21,  gm. Wielka Nieszawka

- Na przedmiot niniejszego zamówienia składa się wykonanie co najmniej następujących robót i czynności:

  - kanalizacja grawitacyjna Ø 160mm – 80,5 mb

  - kanalizacja grawitacyjna Ø. 200mm PVC – 344,5 mb

  - studnie kanalizacyjne Ø 1200 – 14 szt,

  - przewody tłoczne – Ø 63 PE-HD   mm – 237 mb,  studnia rozprężna Ø 1200 - 1 szt

  - przepompownia ścieków śr. 1200 z pompami, sterownikiem, z zasilaniem energetycznym – 1 szt

  - przeprowadzenie rozruchu

  - sieć wodociągowa z rur Ø 110 mm PVC SDR

  - hydranty ppoż. 4 szt

  - próby ciśnieniowe

  - przeprowadzenie badań wody zakończone wynikiem dopuszczającym wodę do spożycia.

- Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają:

- projekt budowlany opracowany przez Pracownię Projektową Jan Kretkowski Toruń ul. Rydygiera 36

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

- oferta Wykonawcy.

- Do obowiązków Wykonawcy należy  ponadto:

- przygotowanie placu budowy

- obsługa geodezyjna, w tym powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

§ 2

##### WARUNKI WYKONANIA

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną  oraz placem budowy i wyjaśnił wszelkie wątpliwości związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Roboty budowlano – montażowe będące przedmiotem umowy  zostaną wykonane zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami,

- polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej,

- należytą starannością,

- zasadami bezpieczeństwa,

- dobrą jakością ,

- właściwą organizacją.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i za pomocą sprzętu, które dostarczy Wykonawca.

- Materiały, urządzenia powinny być zgodne z wymaganiami   projektu, specyfikacji technicznych, polskimi normami, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie .

- Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania w terminie 30 dni.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności, koszty pokrywa zamawiający.

§ 3

## TERMINY REALIZACJI

- Termin wykonania robót:

- Rozpoczęcie robót 		........................

- Zakończenie robót		30.11.2006r.

§ 4

## NADZÓR

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru ........................................................................

działającemu w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 nr 207 poz. 2016).

telefon ............................

§ 5

### WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE FINANSOWE

- Strony ustalają wynagrodzenie Wykonawcy wraz z podatkiem VAT : ......................... zł ( słownie: ................................................................................ zł) w tym cena netto ......................... zł (słownie: ....................................................................... zł), oraz podatek VAT w wysokości ..............zł.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 ma charakter ryczałtowy i zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również nie ujęte w dokumentacji technicznej, a niezbędne do wykonania zamówienia, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, odwodnieniowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne  a tym samym wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji.

- Strony ustalają, że zapłata należności Wykonawcy, wynikających z realizacji przedmiotu niniejszej umowy, dokonana zostanie na podstawie faktury końcowej wystawionej po wykonaniu i odebraniu przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

- Faktura , o której mowa w p.4 wystawiona zostanie na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru bezusterkowego protokołu odbioru  końcowego robót.

- Faktura zapłacona zostanie w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury i bezusterkowego protokołu odbioru końcowego  robót zatwierdzonego przez inspektora nadzoru Zamawiającego.

Kwota zostanie przelana na rachunek Wykonawcy :

.......................................................................................................................

- W przypadku, gdyby z przyczyn niezależnych od Zamawiającego nie było możliwe wykonanie przedmiotu umowy w całości – wynagrodzenie ustalone w ust. 1 zostanie odpowiednio zmniejszone o wartość robót, które nie zostały wykonane.

§ 6

###### UBEZPIECZENIA

- Wykonawca na własny koszt zawrze umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  do kwoty nie niższej niż wskazana w § 5 kwota wynagrodzenia..

- Ubezpieczenie będzie aktualne w pełnej wysokości przez cały okres realizacji robót.

§ 7

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej na wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 .

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego

- Odebranie wykonanych robót

- Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 8

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Realizacja zadania będącego przedmiotem umowy zgodnie z projektem budowlanym  oraz z obowiązującymi przepisami i normami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej.

- Sprawdzenie przed przystąpieniem do realizacji robót otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej..

- Wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

- Zapewnienie nadzoru technicznego nad realizowanym zadaniem jak również zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu dostarczanych maszyn i urządzeń, nadzór nad personelem w zakresie porządku, dyscypliny pracy i bhp.

- Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy w osobie : .....................................

telefon ...........................................

- Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, jego zabezpieczenie, ochrona przeciwpożarowa.

- Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie budowy.

- Zapewnienie bieżącej obsługi geodezyjnej

- Niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zahamowaniach w realizacji robót.

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępniania im informacji wymaganych tą ustawą.

- Poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego ( w tym przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i uzyskania decyzji – zgody na zajęcie pasa drogowego, jego oznakowanie i opłatę za zajęcie).

- W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Zgłaszania robót podlegających zakryciu z 3 dniowym wyprzedzeniem – wpisem do dziennika budowy .

- Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

- Wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej

- Odtworzenie nawierzchni drogowych oraz demontażu obiektów tymczasowych.

- Naprawa uszkodzonych  urządzeń uzbrojenia podziemnego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia podczas prowadzenia robót – naprawienie szkody i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

- Przeprowadzenie niezbędnych dodatkowych badań i ekspertyz na żądanie Zamawiającego

- Wykonanie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych

- Wykonywanie robót z należytą starannością, w sposób jak najmniej uciążliwy dla właścicieli posesji. Wykonawca ma obowiązek pisemnie poinformować właścicieli nieruchomości o terminie wejścia na grunt i zakresie wykonywanych robót.

- Wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i  śmieci we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca jest właścicielem odpadów powstałych na placu budowy.

- Przywrócenie porządku na terenach używanych przez Wykonawcę do stanu pierwotnego.

- Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą.

- Dokonanie rozruchu przedmiotu umowy , przekazanie Zamawiającemu dokumentacji rozruchowej.

§ 9

###### UDZIAŁ PODWYKONAWCÓW

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie/ z udziałem podwykonawców z zastrzeżeniem ust. 2.

- W przypadku zlecenia przez wykonawcę robót podwykonawcom, w związku z art. 6471 KC, Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy z Podwykonawcą, jak również wszystkich ewentualnych zmian do tej umowy

- przekazania Zamawiającemu kopii umowy zawartej z podwykonawcą oraz kopii aneksów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców jak za własne i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjną.

§ 10

###### ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ RĘKOJMI ZA WADY

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji.

- Wykonawca udziela   ............. miesięcznej gwarancji na roboty budowlano - montażowe, licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania do użytkowania.

§ 11

###### KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- Zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

- Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.

  - Z tytułu zwłoki w płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe.

  - Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu jw., Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz potrącenia kar umownych z należności wynikających z bieżących faktur.

§ 12

###### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w podanych niżej przypadkach.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, bez odszkodowania w następujących sytuacjach:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

  - W razie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy

  - Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni, chyba że przerwa spowodowana jest warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót

  - Z powodu wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy i braku wznowienia.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, winnej odstąpienia od umowy

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia

  - Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. C niniejszego paragrafu umowy

  - Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

###### ODBIÓR  PRZEDMIOTU UMOWY

- Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy.

- Załącznikiem do zgłoszenia zakończenia robót będzie komplet dokumentów odbiorowych tj

- dokumentacja powykonawcza

- inwentaryzacja geodezyjna

- dokumenty dopuszczające wbudowane wyroby i urządzenia do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa  lub certyfikaty zgodności z Polską Normą 9 lub aprobata techniczną) lub deklaracje zgodności z Polską Normą ( lub aprobata techniczną)

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu zakończenia robót i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Inspektora nadzoru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - Jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi.

- Strony postanawiają, że spisany będzie protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do usunięcia tych wad.

- Przegląd gwarancyjny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem gwarancji.

§ 14

###### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny ofertowej (brutto) przedstawionej w ofercie , co stanowi kwotę .............................zł, (słownie: ........................................................................zł).

- Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .........................

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następujący sposób: 70% kwoty o której mowa w § 15 ust.1 zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. Natomiast pozostałe 30% pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji będzie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie gwarancji na całość zadania.

§ 15

###### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Niedopuszczalna jest jednak pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli po ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejsza sporządza się w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA;