PRZEDMIAR

Inwestycja: 	Przebudowa odcinka ulicy Wałowej ( dz. nr 32) w Małej Nieszawce dł. 550 m -gm. Wielka Nieszawka.

Obiekt: 	ulica Wałowa – Mała Nieszawka

# Rodzaj robót: 	drogowe

Inwestor:	Gmina Wielka Nieszawka

### PRZEDMIAR

ul. Wałowa – Mała Nieszawka

KNR 2-01 0119/03

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym

Ilość: 0,55			jedn.: km

KNR 2-31 0101/01

Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni w gruncie kategorii III-IV

Ilość: 1925			jedn.: m2

KNR 2-01 0211/03

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, lecz z ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, grunt kategorii I-III w odkład

Ilość: 	346,5		jedn.: m3

KNR 2-01 0214/02

Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte  0,5 km odległości transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi na odległość ponad 1 km, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii III-IV – za 1 km

Ilość: 	346,5			jedn.: m3

KNR 2-31 0114/05

Warstwa dolna podbudowy z tłucznia gruzowego, mechanicznie zagęszczana, grubość warstwy po zegęszczeniu 15 cm

Ilość: 1925			jedn.: m2

## KNR 2-31-0114/08

Warstwa górna podbudowy destruktu asfaltowego, mechanicznie zagęszczana, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm

Ilość: 1925			jedn.: m2