SPECYFIKACJA

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

nad realizacją zadania inwestycyjnego „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji

w Wielkiej Nieszawce”

CPV    71540000 – 5 Usługi nadzoru budowlanego

Wielka Nieszawka 22.07.2009r.

# SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

# WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (art. 36 ustawy P. z. p.)

pn. „Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

nad realizacją zadania inwestycyjnego „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji

w Wielkiej Nieszawce”

# SPIS TREŚCI:

| NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO………………………………………………………………… TRYB UDZIELANIA ZAMÓWIENIA …………………………………………………………………………… OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ………………………………………………………………………… TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA ……………………………………………………………………. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW ……………………………………… WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI ……………………………………………………………. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM ………………………………………………………………………. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ …………………………………………………………………………………. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT ……………………………………………………………… MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ……………………………………….. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY …………………………………………………………………………. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT ………………………………………………………………………………………………………………….. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO ……………………………………………………………………………………………………… WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY .. WZÓR UMOWY ………………………………………………………………………………………………….. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ………………………………………………. INFORMACJE DODATKOWE …………………………………………………………………………………….. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW, KTÓRZY WSPÓLNIE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA ………………………………………………………………………………………. | 4 4 4 6 6 10 10 10 11 11 11 12 13 13 13 13 13 14 |
| --- | --- |

- NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Nazwa Zamawiającego:

Gmina Wielka Nieszawka - Urząd Gminy Wielka Nieszawka

Adres Zamawiającego:

ul. Toruńska 12

87-165 CIERPICE

tel.  056-678-10-93

fax. 056-678-12-12

- TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Przetarg nieograniczony

- OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (art. 31 ust. 1 ustawy P. z. p.)

- Przedmiotem zamówienia jest pełnienie - w pełnym zakresie - kompleksowego nadzoru  inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce.

- Zakres obowiązków Wykonawcy obejmuje w szczególności  :

  - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem robót w/w zadania w zakresie zgodnym z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207 poz.2016),

  - koordynowanie robót budowlanych,

  - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzenia zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi normami,

  - przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności,

  - sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania,

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlano-montażowych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez realizatora robót,

  - zaopiniowanie na piśmie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez realizatora robót w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego,

  - przygotowanie rozliczenia finansowego na każdym etapie realizacji inwestycji, z podziałem na źródła finansowania - wg wymagań Zamawiającego.

- Ponadto,  do obowiązków wykonawcy należy:

  - prowadzenie dokumentacji fotograficznej (metodą cyfrową) dla robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz wg wymagań Zamawiającego, przedmiotowa dokumentacji winna być załączona do każdego protokołu odbioru robót,

  - dokonywanie inwentaryzacji robót, w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym,

  - archiwizowanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji,

  - uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną;

  - nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony środowiska przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego;

  - udział w rozruchu inwestycji;

  - przeprowadzenie przeglądów pogwarancyjnych min. jeden raz do roku, w tym organizowanie i kontrolowanie usuwania przez wykonawcę robót budowlanych usterek w ramach realizacji uprawnień Zamawiającego wynikających z rękojmi i gwarancji;

  - organizowanie cotygodniowych narad roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, a w cyklach miesięcznych narad ze wszystkimi uczestnikami procesu realizacji, sporządzanie protokołów z narad i przedstawianie ich Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty przeprowadzenia spotkania;

  - uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania,

  - udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji.

- Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia będą:

- dokumentacja projektowa inwestycji wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku do wzoru umowy),

- umowa z wykonawcą zadania inwestycyjnego,

- wizja lokalna terenu inwestycji.

- Dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych jest do wglądu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.

- Charakterystyka obiektów  realizowanych na podstawie umowy o roboty budowlano - montażowe :

  - inwestycja składa się z:

    - pływalni krytej z nieckami ze stali nierdzewnej, z funkcjami towarzyszącymi, dostawa i montaż wyposażenia,

    - hotelu z 60 miejscami noclegowymi, z: lokalami usługowymi ( kawiarnią, barami), restauracją, salami konferencyjnymi, dostawa i montaż wyposażenia,

    - infrastruktury towarzyszącej: drogi wewnętrzne, parkingi, chodniki, przyłącza wod-kan. kablowe linie NN i oświetlenie terenu, stacja transformatorowa.

- TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – z dniem podpisania umowy.

- Czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego trwać będą do zakończenia zadania inwestycyjnego (planowany termin: 31.12.2010 r.), odebrania go, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, rozliczenia z zastrzeżeniem wykonywania obowiązków, o których w § 3 ust. 3 pkt. 10 i § 7 ust. 1 wzoru umowy w okresie do końca 30 dnia po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonej przez realizatora robót budowlano-montażowych nie dłużej jednak niż do 30.06. 2014 r.

- Wykonawca zapewni stałą obecność na budowie każdego dnia przynajmniej jednego członka zespołu inspektorów nadzoru przez cały czas wykonywania robót budowlano –montażowych.

- Wykonawca zapewni obecność na budowie – przez min 2 godz. dziennie kierownika zespołu lub zastępcy kierownika zespołu.

- Wykonawca zapewni przybycie inspektora nadzoru na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlano – montażowych.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

- posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia;

- posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawić pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępniania potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

- znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegać wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca będzie spełniał warunki podane w pkt 1 a-c jeżeli wykaże, że  :

  - dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

    - kierownik zespołu - inspektor nadzoru budowlanego w specjalności konstrukcyjno – budowlanej posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno – budowlanej w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający min 10 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu/nadzorowaniu robót budowlanych w tym realizacji co najmniej dwóch obiektów kubaturowych o kubaturze nie mniejszej niż 10 000m3, w tym jednego obiektu krytej pływalni,

    - inspektor nadzoru robót instalacyjnych, sanitarnych i technologicznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej bez ograniczeń  w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający min 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu/nadzorowaniu robót robotami obejmującymi swoim zakresem instalacje cieplne, gazowe, wodociągowe, kanalizacyjne, klimatyzacji, wentylacji, instalacji technologicznych oczyszczania i uzdatniania wody w tym przy realizacji min 1 zadania inwestycyjnego obejmującego swym zakresem budowę obiektu krytej pływalni a także doświadczenie w zakresie budowy układów grzewczych opartych na pompach ciepła i kolektorach pionowych i poziomych oraz kolektorach słonecznych,

    - inspektor nadzoru robót elektrycznych posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający min 5 -letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu/nadzorowaniu robót elektrycznych przy realizacji min 2 zadań inwestycyjnych polegających na budowie obiektów kubaturowych  mających w swym zakresie instalacje elektryczne, automatyki i sterowania instalacji technologicznych,

    - inspektor nadzoru robót drogowych posiadający uprawnienia do kierowania robotami  budowlanymi w specjalności drogowej bez ograniczeń w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający min 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu/nadzorowaniu robót drogowych przy realizacji min 2 realizacji w zakresie budowy parkingów, chodników i dróg publicznych,

    - inspektor nadzoru robót telekomunikacyjnych posiadający uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności telekomunikacyjnej w rozumieniu Rozporządzenie Ministra Transportu i Budownictwa z dn. 28.04.2006r.w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. nr 83, poz. 578 z późn. zm.), potwierdzone stosownymi decyzjami, o których mowa w ustawie z dn. 07.07.1994. Prawo budowlane (Dz.U. z 2006r. nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa oraz posiadający min 5 letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu/nadzorowaniu robót telekomunikacyjnych przy realizacji min 2 zadań inwestycyjnych polegających na budowie obiektów kubaturowych , mających w swoim zakresie instalacje telekomunikacyjne:

  - wykonał w ostatnich trzech latach przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum dwie prace podobne do objętych przedmiotem zamówienia. Za prace podobną do przedmiotu zamówienia Zamawiający uzna pełnienie funkcji kompleksowego nadzoru inwestorskiego na  zadaniach inwestycyjnych o wartości co najmniej 10 mln  i kubaturze 10 000 m3 każda, w tym jedno zadanie zawierające krytą pływalnię. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.

  - posiada polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od  odpowiedzialności cywilnej (deliktowej i kontraktowej) w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Osoby wymienione w ust. 2 muszą być członkami właściwej izby samorządu zawodowego.

- W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, brany będzie pod uwagę łączny potencjał techniczny i kadrowy oraz łączne kwalifikacje techniczne i doświadczenie.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu zostanie dokonana wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.

- WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (Dz. U. z 2006 r., Nr 87, poz. 605)

- Do oferty zał. nr 1  ( w przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden dokument) załączyć n/w oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w poniższej kolejności:

  - Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 – zał. nr 2

W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną).

  - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3

W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne  zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielne za spółkę.

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne  lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu  składania ofert.

W przypadku składania oferty wspólnej w/w zaświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. W przypadku składania oferty przez spółkę cywilną wykonawca musi złożyć oddzielne  zaświadczenie dla każdego ze wspólników oraz oddzielne za spółkę.

  - wykaz wykonanych prac podobnych w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia  postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, odpowiadających swoim rodzajem i wartością pracom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości oraz daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane należycie -zał. nr 4.

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny w/w wykaz.

  - wykaz osób , którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nie czynności– zał. nr 5.

Dla wszystkich osób wymienionych w zał. nr 5 należy zamieścić opis ich doświadczenia zawodowego, z którego jednoznacznie wynikałoby, że spełniają one wymagania wymienione w  rozdz. 5 ust. 2 pkt. 1) ( przy okresach zatrudnienia należy podać dokładne daty oraz dokładny opis zajmowanego stanowiska, specjalność wykonywanych robót lub czynności, nazwę zadania, którym osoby kierowały/nadzorowały oraz jego zakres rzeczowy).

W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będą dysponować.

  - pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia, jeżeli w wykazie, o którym mowa w pkt. 9 wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował;

  - dokumentów stwierdzających, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego aktualną na dzień składania ofert.

  - polisa a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z realizacją przedmiotu zamówienia

oraz

  - oświadczenie z art. 44. ustawy P. z. p.- zał. nr 6,

  - oświadczenie wskazujące część zamówienia, której wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom ( jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców) – zał. nr 7

W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno oświadczenie.

  - parafowany projekt umowy- zał. nr 8

  - dokument pełnomocnictwa zgodnie z art. 23 ust. 2 PZP do reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia ( w oryginale)- jeżeli dotyczy.

- Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane   (Dz. U. z 2006 r. Nr 87, poz. 605) jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zamiast dokumentów:

  - wymienionych w p. ust. 1 pkt.3, 4, 5 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, że:

    - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert

    - nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert

    - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,   A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ      Z WYKONAWCAMI

- Dopuszczalny sposób porozumiewania się - pisemnie - listownie, faksem potwierdzonym pisemnie (listownie)  w ciągu 3 dni.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ na adres:

pocztowy:

Urząd Gminy Wielka Nieszawka

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

lub faksu:

056-678-12-12

- Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z wykonawcami są:

- Kazimierz Kaczmarek – Wójt Gminy Wielka Nieszawka tel. 056-678-10-80

- Małgorzata Wieczerzak- Małysz – Kierownik Referatu Planowania i Inwestycji nr tel. 056-678-10-93 w.34.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM  (art. 45 ust. 4 ustawy P. z. p.)

- Wadium w wysokości  5 000 PLN (słownie: pięć tysięcy złotych) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert.

- Jeśli wadium wniesione będzie w pieniądzu to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy

Nr 68 1160 2202 0000 0000 6090 3261.

- Potwierdzenie wniesienia wadium tj. dokonania przelewu lub złożenie poręczenia lub gwarancji należy dołączyć w oryginale do oferty.

- W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż pieniądze, powinny one zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty wadium na rzecz Zamawiającego na pierwsze żądanie Zamawiającego w przypadku gdy zgodnie z art. 46 ust. 5 ustawy PZP Zamawiający zatrzymuje wadium.

- TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ (art. 85 ust. 1 ustawy P. z. p.)

Wykonawca jest związany ofertą 30 dni od terminu składania ofert.

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT (art. 82 ustawy P. z. p.)

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Ofertę składa się w jednym egzemplarzu.

- Ofertę należy złożyć, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Ofertę należy przygotować w oparciu o załączony do SIWZ wzór (zał. nr 1).

- Do oferty należy załączyć wszystkie wymagane oświadczenia, zaświadczenia, dokumenty, załączniki określone w rozdz. 6 niniejszej SIWZ, wg wskazanej kolejności.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, pismem czytelnym.

- Wszystkie załączone oświadczenia i dokumenty powinny być podpisane przez osoby umocowane prawnie do składania oświadczeń, podpisywania dokumentów oraz zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być opieczętowane „za zgodność z oryginałem”, posiadać datę i podpis Wykonawcy.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę.

- Każda strona oferty musi być ponumerowana w kolejności od pierwszej do ostatniej strony.

- Oferta musi być trwale spięta w sposób uniemożliwiający jej rozpięcie.

- Wykonawca może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę.

- Ewentualne poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie i parafowane przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa. Informacje te powinny być umieszczone w osobnym wewnętrznym opakowaniu, trwale ze sobą połączone i ponumerowane. Nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa w szczególności informacje podawane do wiadomości podczas otwarcia ofert.

- Oferty należy składać w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie oznaczonej napisem:

„ OFERTA – Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego

nad realizacją zadania inwestycyjnego „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji

w Wielkiej Nieszawce”

- Koperta musi być zaadresowana na Zamawiającego oraz zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

Składanie ofert:

Oferty należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Wielka Nieszawka ul Toruńska 12, 87-165 Cierpice

do dnia   30 lipca  2009r., godz. 11.00

Otwarcie ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 30 lipca 2009r. o godz. 11.15,

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12

- OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

- Zamawiający przewiduje wynagrodzenie ryczałtowe. Cena powinna uwzględniać podatek od towarów i usług – VAT.

- Podstawą wyliczenia ceny ofertowej przez wykonawcę powinna być jego własna kalkulacja, oparta na rachunku ekonomicznym.

- Podana przez wykonawcę cena ofertowe powinna zawierać wszystkie koszty realizacji przedmiotu umowy i obejmować wszystkie czynności i obowiązki wykonawcy wymienione w każdej części niniejszej SIWZ.

- Cena określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom.

- Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej.

- OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

- Kryterium oceny ofert:

cena ryczałtowa brutto – 100%

- Ocena ofert odbędzie się wg wzoru

najniższa cena brutto

ilość punktów za cenę = -----------------------------------------  x 100

cena brutto oferty badanej

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1.

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (art. 94 ust. 1 ustawy P. z. p.)

- Wykonawca, którego oferta została wybrana zobowiązany jest skontaktować się z Zamawiającym w terminie 7 dni od daty przekazania zawiadomienia o wyborze oferty i uzgodnić termin podpisania umowy.

- Jeżeli Wykonawca zamierza wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniądz, powinien dostarczyć Zamawiającemu przedmiotowy dokument całkowicie wypełniony– najpóźniej na 1 dzień przed terminem podpisania umowy w celu zapoznania się Zamawiającego z jego treścią.

- W zawartej umowie nie jest możliwe wprowadzanie zmian w stosunku do treści oferty poza przewidzianymi w niniejszej specyfikacji.

- Dopuszcza się zmiany umowy w zakresie:

  - zmiany terminu

  - zmiany kluczowego personelu wykonawcy

  - zmiany podwykonawcy

- Zmiany, o których mowa w ust. 5 możliwa jest w przypadku:

  - niewywiązywanie się z terminów zawartych w harmonogramie rzeczowo- finansowym przez Wykonawcę Robót

  - działania sił wyższych niezależnych od stron zawartej umowy,

  - niewywiązywania się  kluczowego personelu wykonawcy z obowiązków wynikających z umowy, rozwiązania stosunku pracy, śmierci, choroby, zdarzeń losowych itp.,

  - niewywiązywania się z postanowień umowy przez podwykonawcę

  - zmiany przepisów obowiązujących w dniu zawarcia umowy.

- Stroną wnioskującą o zmianę może być Zamawiający lub Wykonawca.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą są zobowiązani przedłożyć Zamawiającemu umowę regulującą współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy na realizację zamówienia, zawierającą w swej treści w szczególności  następujące postanowienia:

- sposób ich współdziałania

- zakres prac powierzonych każdemu z nich

- numer i nazwę rachunku bankowego, na który dokonywane będą płatności z tytułu realizacji umowy.

- Umowa powinna również zawierać wskazanie, który z Wykonawców jest upoważniony do zaciągania zobowiązań i przyjmowania płatności od Zamawiającego i do przyjmowania instrukcji w imieniu i na rzecz wszystkich Wykonawców i każdego z osobna.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY (art. 147 – 150 ustawy P. z. p.)

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego „zabezpieczeniem” w wysokości:

5 % ceny całkowitej podanej w ofercie

Zamawiający nie dopuszcza wnoszenia zabezpieczenia w formach określonych w art. 148 ust. 2 P.z.p.

Jeśli zabezpieczenie wnoszone będzie w pieniądzu to należy je wpłacić przelewem na rachunek bankowy

Nr 68 1160 2202 0000 0000 6090 3261

Potwierdzenie wniesienia zabezpieczenia tj. przelewu lub poręczenia lub gwarancji należy wnieść (złożyć) u Skarbnika Gminy najpóźniej na 1 dzień przed terminem podpisania umowy.

Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi zgodnie z art. 151 ustawy P.z.p.

Na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości przedmiotu zamówienia pozostanie u Zamawiającego kwota 30% wysokości zabezpieczenia.

- PROJEKT UMOWY

w załączeniu do SIWZ – zał. nr 10.

- POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych            (art. 179 – 198).

- INFORMACJE DODATKOWE

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

19.  INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW, KTÓRZY WSPÓLNIE BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ         O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA (art. 23 ustawy P. z. p.)

W przypadku złożenia ofert przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) w formularzu ofertowym w pozycji „Nazwa Wykonawcy” należy zaznaczyć, że ofertę składa konsorcjum (wymienić należy firmy wchodzące w jego skład  z podaniem ustanowionego pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia i zawarcia umowy).

Druki do wypełnienia:

- Formularz ofertowy – zał. nr 1

- Oświadczenie – art. 22 P.z.p – zał. nr 2

- Oświadczenie – art. 24 P.z.p – zał. nr 3

- Wykaz robót - zał. nr 4

- Wykaz osób i podmiotów – zał. nr 5

- Oświadczenie art. 44 – zał. nr 6

- Wykaz prac powierzanych  podwykonawców – zał. nr 7

- Wzór umowy – zał. nr 8

.................................................

podpis i pieczęć Zamawiającego

# Załącznik nr 1

#### FORMULARZ   OFERTY

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce” |
| --- | --- |
| Ogłoszony w: |  |
| ZAMAWIAJĄCY: | Gmina Wielka Nieszawka – Urząd Gminy w Wielkiej Nieszawce ul.Toruńska 12 ; 87-165 Cierpice; tel.(056) 678 10 93; tel./fax (056) 678 12 12 |
| NAZWA i SIEDZIBA WYKONAWCY, REGON, NIP |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO Cyfrowo i słownie |  |
| Termin związania ofertą wynosi: | 30 dni |
| Ilość stron oferty | ............... |

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

Zobowiązujemy się , w przypadku wybrania naszej oferty do podpisania umowy w miejscu i czasie wyznaczonym przez Zamawiającego.

Jesteśmy świadomi, że w przypadku nie podpisania umowy z naszej winy wadium ulega przepadkowi na rzecz Zamawiającego.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy będzie wniesione w formie .................................

| Data |  |
| --- | --- |
| Podpis i pieczęć upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy |  |

Załączniki do oferty:

- Oświadczenie o spełnianiu wymagań określonych w art. 22 – zał. nr 2

- Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – zał. nr 3

- Odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej

- Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem podatków, opłat

- Zaświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne

- Wykaz wykonanych usług w okresie ostatnich trzech lat – zał. nr 4

- Dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót

- Wykaz osób – zał. nr 5

- Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia

- Dokumenty stwierdzające, że osoby kierujące posiadają wymagane uprawnienia i przynależność do izby

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu art. 44 – zał. nr 6

- Wykaz prac powierzanych podwykonawcom – zał. nr 7

- Polisa lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca  jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności

- Wypełniony i parafowany projekt umowy – zał. nr 8

- …

ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  2

## Gmina Wielka Nieszawka – Urząd Gminy

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

WYKONAWCA:	................................................................................................

Adres			...............................................................................................

Nr tel/fax 		...............................................................................................

# Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

- spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

…………………………............................................................................................................,

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuję(my) potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawię(my) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia (zobowiązanie w załączeniu);

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1-2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.)

................................dn. ...............	.................................................................

podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  3

## Gmina Wielka Nieszawka – Urząd Gminy

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

WYKONAWCA:	...............................................................................................

Adres			................................................................................................

Nr tel/fax 		...............................................................................................

# Oświadczenia Wykonawcy o nie podleganiu wykluczeniu

z postępowania na podstawie art. 24

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oświadczamy, że nie podlegam(y) wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie treści art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

................................dn. ...............	       ....................................................

podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  4

## Gmina Wielka Nieszawka – Urząd Gminy

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

WYKONAWCA:	...............................................................................................

Adres			................................................................................................

Nr tel/fax 		................................................................................................

Wykaz wykonanych prac

w ostatnich 3  latach

odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

wykonałem/ wykonaliśmy następujące usługi:

| Lp | Rodzaj (nazwa) zamówienia i miejsce | Wartość, za którą wykonawca był odpowiedzialny | Okres realizacji | Nazwa zleceniodawcy nazwa,adres |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki - ………szt

UWAGA – Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający należyte wykonanie wskazanych w tabeli powyżej prac.

................................dn. ...............	.................................................................

podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  5

## Gmina Wielka Nieszawka – Urząd Gminy

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

WYKONAWCA:	................................................................................................

Adres			................................................................................................

Nr tel/fax 		..............................................................................................

Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował wykonawca

i które będą uczestniczyć  w wykonywaniu niniejszego zamówienia

| Lp | Imię i nazwisko | Planowana funkcja przy realizacji zamówienia | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie, posiadane uprawnienia | Należy określić: „dysponuję” lub „będę dysponował” |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Załączniki:

- Potwierdzone kopie uprawnień						 	– szt …	…….

- Potwierdzone kopie przynależności do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa 	– szt. ……….

- Przebieg pracy zawodowej								- szt ……….

................................dn. ..............	.................................................................

podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  6

## Gmina Wielka Nieszawka – Urząd Gminy

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

WYKONAWCA:	...............................................................................................

Adres			................................................................................................

Nr tel/fax 		................................................................................................

# Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

w postępowaniu

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na

……………………………..................................................................................,

................................dn. ...............	.................................................................

podpisy osób upoważnionych

ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  7

## Gmina Wielka Nieszawka – Urząd Gminy

ul. Toruńska 12

87-165 Cierpice

WYKONAWCA:	..............................................................................................

Adres			................................................................................................

Nr tel/fax 		................................................................................................

OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

zamierzam powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom:

| Lp | Część zamówienia przewidzianych dla podwykonawców |
| --- | --- |

................................dn. ..............	.................................................................

podpisy osób upoważnionych

# Zał. nr 8

# UMOWA Nr......./................. projekt

W dniu..........................pomiędzy:

Gminą Wielka Nieszawka - Urzędem Gminy w Wielkiej Nieszawce, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, reprezentowaną przez

mgr inż. Kazimierza Kaczmarka – Wójta Gminy,

zwaną dalej w treści Umowy „Zamawiającym”,

a

....................................................................................................................

reprezentowanym przez....................................................................zwanym dalej w treści Umowy Wykonawcą,

została zawarta umowa o następującej treści:

§1.

- Zgodnie z wynikiem przetargu nieograniczonego, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji pełnienie w pełnym zakresie kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego „Wykonanie obiektów Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”.

- Do pełnienia czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca wyznacza zespół inspektorów nadzoru inwestorskiego w osobach:

  - …………………………………………………………………… branża konstrukcyjno – budowlana

  - …………………………………………………………………..  branża sanitarna

  - …………………………………………………………………..  branża elektryczna

  - ………………………………………………………………….. branża telekomunikacyjna

  - ………………………………………………………………….. branża drogowa.

- Do koordynowania czynnościami inspektorów nadzoru inwestorskiego Wykonawca wyznacza ( spośród członków inspektorów nadzoru inwestorskiego, o których mowa w ust. 2:

  - ………………………………………………………………….. jako kierownika zespołu

  - ………………………………………………………………….. jako zastępcę kierownika zespołu.

- Podstawą wykonania przedmiotu zamówienia będą:

- dokumentacja projektowa inwestycji wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych (części składowe dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych wymienione w załączniku nr 1 do wzoru umowy), opracowana przez Pracownię Architektoniczną Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek Ostrów Wlkp.

- umowa z wykonawcą zadania inwestycyjnego,

- wizja lokalna terenu inwestycji.

§2.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie we własnym zakresie/ z udziałem podwykonawców z zastrzeżeniem ust. 3.

- Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy wykonawca powierzy n/w zakres prac podwykonawcom:

  - ……

  - ……

  - ……

- W związku z art. 6471 KC, w przypadku zlecenia przez wykonawcę robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy/umów z Podwykonawcą/ami, jak również wszystkich ewentualnych zmian do tej umowy/umów,

- przekazania Zamawiającemu kopii umowy/umów zawartej/ych z podwykonawcą/ami oraz kopii aneksów.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców jak za własne i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjną.

- W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czasu zapłaty przez niego wynagrodzenia podwykonawcy lub zapłaci podwykonawcy wynagrodzenie z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy

§ 3

- Inspektor nadzoru inwestorskiego jest w granicach posiadanego umocowania przedstawicielem Zamawiającego w realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlano-montażowych dla inwestycji wymienionej w § 1 umowy.

- Zakres obowiązków Wykonawcy w szczególności obejmuje:

  - sprawowanie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad wykonywaniem robót w/w zadania w pełnym zakresie zgodnym z ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. nr 207 poz.2016),

  - koordynowanie robót budowlano – montażowych oraz wyposażenia obiektów,

  - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawdzenia zgodności realizowanej inwestycji budowlanej z umową, dokumentacją projektową i pozwoleniem na budowę, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami techniczno-budowlanymi Polskimi Normami,

  - przeciwdziałanie nieprawidłowościom na placu budowy w związku z realizacją inwestycji oraz podejmowanie niezbędnych w tym zakresie czynności,

  - sprawdzenie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowego obiektu i przekazanie go do użytkowania,

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowanie rozliczeń budowy poprzez potwierdzenie wykonanego przez wykonawcę robót budowlano-montażowych zakresu rzeczowego i finansowego zadania, w szczególności w zakresie zgodności przyjętych założeń w harmonogramie rzeczowo-finansowym, w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez realizatora robót,

  - uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego dostarczonego przez wykonawcę robót budowlano-montażowych w zakresie zgodności przyjętych założeń z dokumentacją projektową i kosztorysem inwestorskim, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dostarczenia przez Zamawiającego,

  - przygotowanie rozliczenia finansowego na każdym etapie realizacji z podziałem na źródła finansowania wg wymagań Zamawiającego.

- Ponadto wykonawca przyjmuje do wykonania następujące czynności:

  - prowadzenie dokumentacji fotograficznej (metodą cyfrową) dla robót zanikających lub ulegających zakryciu oraz wg wymagań Zamawiającego, przedmiotowa dokumentacji winna być załączona do każdego protokołu odbioru robót,

  - dokonywanie inwentaryzacji robót, w sytuacji, gdy zachodzi potrzeba ustalenia ilości, jakości i wartości robót w zakresie niezbędnym do rozliczenia z Zamawiającym,

  - archiwizowanie wszystkich dokumentów związanych z realizacją inwestycji,

  - uczestnictwo przy testowaniu poszczególnych systemów instalacyjnych w celu sprawdzenia zgodności ich wykonania z dokumentacją techniczną;

  - nadzór nad przestrzeganiem przepisów ppoż., bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów z zakresu ochrony środowiska przez wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego;

  - udział w rozruchu inwestycji;

  - organizowanie cotygodniowych narad roboczych na etapie realizacji inwestycji mających na celu m.in. rozstrzyganie technicznych spraw budowy, omawianie przebiegu realizacji budowy, a w cyklach miesięcznych narad ze wszystkimi uczestnikami procesu realizacji, sporządzanie protokołów z narad i przedstawianie ich Zamawiającemu w terminie do 5 dni od daty przeprowadzenia spotkania;

  - dostarczenie Zamawiającemu sprawdzonej przez Wykonawcę kompletnej dokumentacji powykonawczej,

  - uzyskanie na rzecz Zamawiającego decyzji o dopuszczeniu zrealizowanego obiektu do użytkowania,

  - udział w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie trwania gwarancji.

- Inspektor nadzoru nie ma prawa do żądania od wykonawcy robót budowlano -montażowych wykonania prac dodatkowych lub zamiennych bez zgody Zamawiającego.

- W przypadku stwierdzenia przez inspektora nadzoru niecelowości wykonania  części robót przez wykonawcę robót budowlano-montażowych z powodu określenia w przedmiocie umowy zakresu nie odpowiadającego rzeczywistym potrzebom inwestycyjnym, inspektor nadzoru inwestycyjnego zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie Zamawiającego.

§ 4

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć Wykonawcy w dniu zawarcia Umowy:

  - projekt budowlany – 1 egz.,

  - projekt  wykonawczy – 4 egz.

  - dziennik budowy z prawomocnym pozwoleniem na budowę.

- Zapewnienie pomieszczenia biurowego dla działalności Wykonawcy na placu budowy będzie obowiązkiem Wykonawcy Robót.

§5

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu zamówienia – z dniem podpisania umowy.

- Czynności związane z pełnieniem nadzoru inwestorskiego trwać będą do zakończenia  zadania inwestycyjnego (planowany termin: 31.12.2010 r.), odebrania go, uzyskania pozwolenia na użytkowanie, rozliczenia z zastrzeżeniem wykonywania obowiązków, o których w § 3 ust. 3 pkt. 10 i § 7 ust. 1 wzoru umowy w okresie do końca 30 dnia po upływie okresu rękojmi i gwarancji udzielonej przez realizatora robót budowlano-montażowych nie dłużej jednak niż do 30.06. 2014r.

- Wykonawca zapewni stałą obecność na budowie każdego dnia przynajmniej jednego członka zespołu inspektorów nadzoru przez cały czas wykonywania robót budowlano –montażowych.

- Wykonawca zapewni obecność na budowie – przez min 2 godz. dziennie  kierownika zespołu lub zastępcy kierownika zespołu.

- Wykonawca zapewni przybycie inspektora nadzoru na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Wykonawcy robót budowlano – montażowych.

§6.

- Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe wraz z podatkiem VAT  w kwocie....................................zł,        (słownie:....................................................................), w tym: cena netto ........................zł oraz podatek VAT ...................zł wskazane w  ofercie Wykonawcy.

- Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych ( wystawianych sukcesywnie do postępu robót, nie częściej niż 1 raz w miesiącu) i faktury końcowej. Wartość faktur przejściowych nie może przekroczyć 80% wartości wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ust. 3.

- Podstawą do wystawienia faktury przejściowej będzie „protokół stanu robót” zatwierdzony przez Zamawiającego, zawierający w szczególności rzeczowy i procentowy stan zaawansowania robót, z tym, że „stawka procentowa” wynagrodzenia ryczałtowego za pełniony nadzór inwestorski nie może być wyższa niż „stawka procentowa”  wartości wykonanych robót budowlano-montażowych w okresie rozliczeniowym, co odzwierciedlać będzie „protokół stanu robót” przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia. Faktura przejściowa będzie płatna w ciągu 21 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

- Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie  bezusterkowy protokół odbioru końcowego  inwestycji podpisany przez inspektorów  nadzoru inwestorskiego, komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego, uzyskana decyzja  pozwolenia na użytkowanie oraz dokonane rozliczenie budowy.   Faktura końcowa będzie płatna w ciągu 30 dni od daty otrzymania jej przez Zamawiającego.

- Strony przyjmują, że kwota wynagrodzenia zapłaconego Wykonawcy pokrywa wszelkie wydatki, które Wykonawca poczynił w celu należytego wykonania umowy.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy płatne będzie na konto bankowe nr:

........................................................................................................

§ 7.

- Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w pracach komisji powołanych do przeglądów gwarancyjnych dla zrealizowanej inwestycji objętej pełnionym nadzorem inwestorskim i o ile zajdzie taka potrzeba w pracach komisji powołanych do ustalenia przyczyn stwierdzonych wad i usterek w zrealizowanym i przekazanym do użytkowania obiekcie oraz kontrolowania ich usunięcia w okresie gwarancji, o których mowa w § 3 ust.3 p.10) umowy, w ramach otrzymanego wynagrodzenia określonego w § 6 ust. 1 umowy.

§8.

Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Zamawiającego upoważnia się……………………………………. .

§9.

Wykonawca w dniu zawarcie umowy przedłoży Zamawiającemu polisę lub inny dokument potwierdzający, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej za szkody z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków inspektora nadzoru wobec inwestora i osób trzecich do kwoty co najmniej 1 500 000zł.

§10.

- Zamawiający może żądać od Wykonawcy kar umownych za:

- Nienależyte wykonanie obowiązków, o których mowa w § 5 ust. 3,4,5 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy stwierdzony przez Zamawiającego dzień  nieobecności inspektorów na budowie,

- Naruszenie przez Wykonawcę postanowień § 3 ust. 4 umowy – w wysokości  30% wartości robót dodatkowych lub zamiennych wykonanych przez  wykonawcę robót budowlano –montażowych,

- Potwierdzenie przez Wykonawcę zakresu wykonania robót budowlano-montażowych niezgodnie ze stanem faktycznym rzeczywiście wykonanego zakresu robót - w wysokości 150% wartości robót , których wykonanie potwierdził wykonawca niezgodnie ze stanem faktycznym.

- Odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

- Opóźnienie w wykonaniu obowiązków określonych w § 3 ust.2 pkt. 8 w wysokości 5% wynagrodzenia Wykonawcy brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia,

- Niewykonanie obowiązków, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt. 10 i § 7 ust. 1 w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 za każdy przypadek nieobecności w posiedzeniach komisji mimo wezwania Zamawiającego przedłożonego Wykonawcy z 3 dniowym wyprzedzeniem.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy, z zastrzeżeniem, iż zapis ten nie dotyczy odstąpienia  od umowy przez zamawiającego z powodu nie zawarcia umowy z wykonawcą zadania inwestycyjnego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

- Strony przyjmują, iż zajęcie chociażby części majątku Wykonawcy w postępowaniu egzekucyjnym, zgłoszenie wniosku o upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy są przyczynami uzasadniającymi odstąpienie od umowy zależnymi od Wykonawcy.

§ 11.

Jeżeli na skutek niewykonania lub niewłaściwego wykonania przedmiotu umowy Zamawiający poniesie szkodę, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia tej szkody w pełnej wysokości.

§12.

§13.

- W dniu podpisania umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego brutto stanowiące kwotę…………………zł  w formie : ……………………………………

- Zamawiający dokona zwrotu  wniesionego zabezpieczenia w kwocie ………………zł. w terminie do 30 dni od daty uznania przez Zamawiającego na piśmie, że wszystkie obowiązki Wykonawcy ( w tym także opisane w § 3 ust. 3 pkt. 20) i § 7 ust. 1) zostały przez Wykonawcę zrealizowane.

§14.

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach określonych przez ustawy: prawo zamówień publicznych i kodeks cywilny.

- Strony ustalają, iż prawo odstąpienia Zamawiającemu od umowy przysługiwać będzie również w przypadku:

- zostanie ogłoszona upadłość lub likwidacja firmy Wykonawcy,

- zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

- Wykonawca nie podjął  wykonywania obowiązków wynikających z niniejszej umowy lub przerwał ich wykonywanie w ciągu 1 miesiąca od terminu przyjętego w umowie, bez uzasadnionych przyczyn, pomimo wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 1 tydzień,

- Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób niezgodny z umową lub bez zachowania wymaganej staranności.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:

- Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktury mimo dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktury określonego w niniejszej umowie.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w  terminie 1 miesiąca od uzyskania informacji o okolicznościach uzasadniających odstąpienie, powinno być dokonane formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie.

§15.

# Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§16.

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych i Prawa budowlanego.

§17.

# Wynikłe spory będzie rozstrzygał sąd właściwy dla miejsca siedziby Zamawiającego.

§18.

# Umowę sporządzono w dwóch jednakowych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Integralną część umowy stanowi:

Zał. nr 1 – wykaz dokumentacji projektowej stanowiącej podstawę realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca                                                                 Zamawiający

................................................

Zaopiniowano

Radca prawny

........................................

Zał. nr 1 do umowy nr ………. z dnia ………….

#### Wykaz dokumentacji projektowej

## „Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

1 – ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- Geologia

- Projekt drogowy

- Przyłącza  wod. – kan.

- Zagospodarowanie terenu, zieleń i mała architektura

- Bioz

- Kablowe linie nn i oświetlenie terenu

- Stacja transformatorowa

- Zespół prądotwórczy

2 - HOTEL

- Architektura – część hotelowa

- Architektura wnętrz – część hotelowa

- Technologia restauracji i barów – część hotelowa

- Układy grzewcze oparte na pompach ciepła– część hotelowa

- Projekt konstrukcji – część hotelowa - tom I

- Projekt konstrukcji – część hotelowa – tom II

- Wewnętrzne instalacje wod. – kan. – część hotelowa

- Instalacja  wentylacji mechanicznej – część hotelowa

- Projekt instalacji centralnego ogrzewania podłogowego i zasilania nagrzewnic central    wentylacyjnych – część hotelowa

- Instalacja klimatyzacji – część hotelowa

- Technologia kotłowni – część hotelowa

- Wewnętrzna instalacja gazu – część hotelowa

- Instalacja elektryczna wnętrzowa –

- Część hotelowa instalacja teletechniczna –

- Rozdzielnice części hotelowej

3 - BASEN

- Architektura – część basenowa

- Architektura wnętrz – część basenowa

- Układy grzewcze oparte na pompach ciepła – część basenowa

- Technologia wody basenowej – część basenowa

- Projekt konstrukcji – część basenowa – tom I

- Projekt konstrukcji – część basenowa – tom II

- Wewnętrzne instalacje wod. – kan. – część basenowa

- Instalacja  wentylacji mechanicznej – część basenowa

- Instalacja centralnego ogrzewania podłogowego, zasilania nagrzewnic central wentylacyjnych i wymienników wody basenowej– część basenowa

- Konstrukcja dźwigarów z drewna klejonego

- Instalacje elektryczne – część basenowa

- Rozdzielnice części basenowej

###### 4 -  ANEKS DO PROJEKTU

5 - PRZEDMIARY