SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia

poniżej kwot wskazanych w art. 11 ust. 8 Pzp

Przebudowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (droga woj. Nr 273) i Jaśminowej w Wielkiej Nieszawce oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w części dotyczącej pasa drogi wojewódzkiej nr 273”

CPV – 	45.23.31.20 -6  	Roboty w zakresie budowy dróg

45.11.12.00 -0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty

ziemne

45.23.32.90 -8 	Instalowanie znaków drogowych

45.23.13.00 -8 	Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

- ZAMAWIAJĄCY:

- Nazwa Zamawiającego:

# Gmina Wielka Nieszawka

- Adres Zamawiającego:

# Urząd Gminy Wielka Nieszawka

# ul. Toruńska 12

# 87-165 Cierpice

- REGON:

871118750

- NIP:

8792593680

- Internet:

http://www.bip.wielkanieszawka.lo.pl

e- mail: wlkniesz@wielkanieszawka.lo.pl

- Numer telefonu:

(0-56) 678-10-93

faks: (0-56) 678-12-12

- INFORMACJE OGÓLNE

- Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity Dz.U. z 2007r. nr 223, poz.1655 z późniejszymi zmianami), zwaną w dalszej części „ustawą” lub „Pzp” .

- Do czynności podejmowanych przez Zamawiającego i Wykonawców stosować się będzie przepisy ustawy z dnia  23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny ( Dz.U. nr 16, poz. 93 z późniejszymi zmianami), jeżeli przepisy Pzp nie stanowią inaczej.

- Zgodnie z art. 27 ust. 1 i 2 Pzp, w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy mogą przekazywać:

  - pisemnie: w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami

  - faksem : w zakresie wszelkiej korespondencji między stronami, z zastrzeżeniem, że jej treść zostanie niezwłocznie potwierdzona w formie pisemnej ( pod rygorem nieważności), z wyłączeniem złożenia oferty , dla której jest wymagana forma pisemna

  - drogą elektroniczną :

- ze strony Wykonawcy tylko w zakresie dotyczącym pobierania elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz możliwości zapoznania się z treścią pism skierowanych do Wykonawców;

- ze strony Zamawiającego – w zakresie udostępnienia elektronicznej wersji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umieszczania treści pism skierowanych do Wykonawców na stronie internetowej Zamawiającego

- Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych – oferta musi obejmować całość zamówienia

- Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiajacy nie przewiduje zebrania Wykonawców.

- Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w polskich złotych (PLN). Nie przewiduje się rozliczeń w walutach obcych.

- Nie przewiduje się wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej, o której mowa w art. 91a ust. 1 Pzp.

- Wymaga się aby Wykonawca zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz podpisania umowy.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ( art. 82 Pzp).

- Wybrany Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 Pzp . Zamówienia uzupełniające mogą być udzielone po zaistnieniu przynajmniej jednej z niżej wymienionych okoliczności:

- zwiększenie środków finansowych na realizację zadania

- jeżeli cena najkorzystniejszej oferty będzie niższa od środków finansowych zapisanych w planie i przeznaczonych na realizację zamówienia, Zamawiający może przeznaczyć powstałą różnicę środków finansowych na wykonanie robót uzupełniających.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału Wykonawcy w postępowaniu ( z zastrzeżeniem art.93 ust.4). Wykonawca ponosi wszelkie koszty udziału w postępowaniu, w tym koszty przygotowania oferty.

- Wykonawcą może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

- Wykonawcy, zgodnie z art. 23 ustawy, mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, o którym mowa w punkcie 15 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

- Wszelka korespondencja oraz rozliczanie dokonywane będą z pełnomocnikiem.

- Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w punkcie 15.

- Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 15 została wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Przedmiotem zamówienia jest

Budowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (droga woj. Nr 273) i Jaśminowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku od km 2+884,83 do km 3+193,30, budowa zjazdu (prawoskręt w pasie drogi woj. W km 3+147) do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w części dotyczącej pasa drogi wojewódzkiej nr 273”

Zakres robót określa :

- projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez Pracownię Architektoniczną Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek „Przebudowa skrzyżowania ul.Toruńskiej i Jaśminowej wraz z budową zjazdu do Centrum Sportu i Rekreacji” oraz „Przyłącza wod-kan. – w zakresie odcinka kanalizacji deszczowej D57-D58 oraz wpustów ulicznych z przykanalikami”

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zakres prac obejmuje wykonanie co najmniej:

- warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni

- poszerzenie ul. Toruńskiej

- nawierzchni ul. Jaśminowej

- chodnika z polbruku

- ścieżka rowerowa z polbruku

- przełożenie ścieku

- przełożenie krawężnika

- przełożenie istniejącego chodnika z polbruku z uwzględnieniem zjazdów do posesji

- kanalizacja deszczowa D57-D58 PVC-U200 kl.S – 36,9 mb (studnia D57- istniejąca)

- wpusty uliczne z przykanalikami PVC-U160 - 8 szt. z przejściem pod drogą metodą przeciskową w rurze ochronnej na całej szerokości pasa drogowego i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej

- ogrodzenie – słupki żeliwne z łańcuchem

- oznakowanie robót zgodnie ze sporządzonym przez siebie, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

- obsługa geodezyjna – wyznaczenie punktów głównych, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzację powykonawczą

- docelowa organizacja ruchu.

Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu  zamówienia ponosi Wykonawca. Załączony przedmiar ma charakter pomocniczy.

Roboty należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót. Zaleca się aby wykonawca na własną odpowiedzialność i ryzyko obejrzał miejsce robót oraz zgromadził wszelkie informacje, które mogą być konieczne do prawidłowego przygotowania oferty. Do materiałów i urządzeń wskazanych w projekcie budowlanym, dla których jest wskazany producent lub dystrybutor można stosować materiały i urządzenia równoważne, spełniające co najmniej parametry określone w projekcie.

### IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

### Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 15.10.2010r. Wykonanie przedmiotu zamówienia musi być skoordynowane z Wykonawcą obiektów Centrum Sportu i Rekreacji.

V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW:

- W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp oraz spełniający warunki o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy Pzp i określone w pkt V.3. SIWZ.

- Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu na podstawie oświadczeń i dokumentów o których mowa w pkt VI SIWZ, na zasadzie „spełnia – nie spełnia.

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

- posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca  wykaże się doświadczeniem w wykonaniu (zakończeniu) w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, co najmniej 2 zadań w zakresie budowy, przebudowy, remontu drogi publicznej o wartości nie mniejszej niż 500 000 PLN każde, oraz wykonał kanalizację deszczową z  przejściem pod drogą metodą przeciskową w rurze ochronnej,

- dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  na następujących stanowiskach:

- Kierownika budowy w specjalności drogowej – min. 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno –budowlanej bez ograniczeń, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, która pełniła funkcję kierownika budowy lub robót przy min. 2 robotach budowlanych polegających na budowie lub przebudowie dróg klasy min. Z

- Kierownika robót sanitarnych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności sieci sanitarnych, która pełniła funkcję kierownika robót na budowie sieci kanalizacyjnych,

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

Warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że:

- posiada środki finansowe lub zdolność kredytową nie mniejszą niż 500 000 zł

- posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia do kwoty nie niższej niż kwota wynagrodzenia za przedmiot zamówienia

- potencjału technicznego

Warunek będzie spełniony jeżeli Wykonawca złoży wykaz jednostek sprzętu i środków transportowych, którymi dysponuje  zapewniających wykonanie zamówienia.

### VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW  JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTEPOWANIU

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy pzp do oferty należy dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- wykaz robót budowlanych z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – zał. nr 7,

- dokumenty potwierdzające, że roboty wymienione w wykazie robót budowlanych zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

- wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami- zał. nr 8,

- wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – zał. nr 5,

- oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane i przynależność do właściwej izby samorządu zawodowego – zał. nr 6,

- informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzający wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

- opłaconą polisę a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy pzp należy do oferty załączyć następujące oświadczenia i dokumenty:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zał. nr 3

- aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (wykazanie braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt.2 ustawy pzp)

- oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp – zał. nr 4

- aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- aktualne zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem  składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy pzp musi do oferty dołączyć:

- pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia,

- oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 2, jeżeli podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia,

- jeżeli wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów musi przedłożyć informację, o której mowa w p. VI.1.f, dotyczącą tych podmiotów.

- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1 i 2 składa dokumenty potwierdzające odpowiednio:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert ,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się takiego zaświadczenia.

- Wykonawca wskaże w ofercie część zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom- zał. nr 9.

- Wykonawca załączy do oferty oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu- zał. nr 2

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli oświadczeń lub dokumentów , o których mowa w art. 25 ust.1 Pzp, lub którzy złożyli dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy, lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz  spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Zamawiający wezwie także, w wyznaczonym przez siebie terminie , do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp.

VII.  INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż:

- na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie tego terminu lub dotyczy udzielonych wyjaśnień zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrzenia.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści specyfikacji.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępni je na własnej stronie internetowej.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieści je na własnej stronie internetowej.

- Ze strony Zamawiającego pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z Wykonawcami jest Małgorzata Wieczerzak-Małysz tel. (0-56) 678-10-83 w.34 p. nr 3, w godz.  800 - 1400.

- Sposób przekazywania informacji określa punkt 3 rozdziału II ”Informacje ogólne”.

VIII.  WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM:

- Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości   5 000 PLN.

- Wadium może być wniesione w jednej lub kilku  formach:

- pieniądzu

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym

- gwarancjach bankowych

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz.U. nr 109, poz. 1158, z późn. zm.)

- Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek Zamawiającego

68 1160 2202 0000 0000 6090 3261. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.

- Wadium wnoszone w innych formach dopuszczonych przez Zamawiającego należy w oryginale dołączyć do oferty.

- Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelewem przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 PZP, lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po jego stronie.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w art. 46 U PZP.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie.

- nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy

- zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. TERMIN ZWIĄZANIA  OFERTĄ:

- Wykonawca będzie związany złożoną ofertą przez  okres 30 dni.

- Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający może tylko raz ,co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 3 nie powoduje utraty wadium.

- Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

### X. SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

- Oferta, aby była ważna musi być podpisana przez upoważnionych przedstawicieli wykonawcy, wymienionych w aktualnych dokumentach rejestracyjnych firmy lub osoby posiadające odpowiednie pisemne pełnomocnictwo.

- Oferta składana przez Wykonawców występujących wspólnie musi być złożona i podpisana przez pełnomocnika ustanowionego do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. Do oferty należy dołączyć oryginał pełnomocnictwa udzielonego przez upoważnionych przedstawicieli podmiotów uczestniczących. Pełnomocnictwo winno być zgodne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

- Podpisy osób, o których mowa w ust. 1 i 2 powinny być złożone  na każdej stronie oferty oraz załącznikach opracowanych ( wypełnionych) przez Wykonawcę na potrzeby niniejszego przetargu.

- Oferta powinna być sporządzona na formularzu oferty stanowiącym zał. nr 1 do SIWZ i powinna zawierać wymagane dokumenty i oświadczenia .

- Oferta powinna być napisana  w języku polskim na maszynie do pisania, komputerze lub nieścieralnym atramentem.

- Zaleca się aby wszystkie zapisane strony były ponumerowane, ułożone w kolejności przedstawionej w p. VI i być spięte w sposób zapobiegający jej dekompletacji.

- Wszystkie strony oferty, na których zostaną dokonane poprawki lub korekty błędów, muszą być parafowane przez osoby podpisujące ofertę.

- Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ.

- Wykonawca składa dokumenty i oświadczenia w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę.

- W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku podmiotów, z których zasobów lub zdolności finansowych będzie korzystał wykonawca, kopie dokumentów wykonawców lub tych podmiotów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub te podmioty.

- Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.

- W przypadku stwierdzenia, że przedstawione kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich prawdziwości, Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia oryginałów lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu.

- Postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne. Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 96 ust. 3 Pzp, wszystkie oferty składane w trakcie postępowania o zamówienia publiczne są jawne od chwili ich otwarcia.

- Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł , że nie mogą być one udostępniane. Zastrzeżone informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa należy wymienić w załączniku do ofert. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust.4 Pzp.

XI. TERMIN, MIEJSCE SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT

## Składanie ofert

- Ofertę należy złożyć w sposób zapewniający ich nienaruszalność, w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie  lub opakowaniu.

- Koperta ( opakowanie) powinna być zaadresowana do Zamawiającego na adres:

Urząd Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice.

- Na kopercie ( opakowaniu) należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy.

- Kopertę ( opakowanie) należy oznakować następująco:

OFERTA PRZETARGOWA

Budowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (droga woj. Nr 273) i Jaśminowej oraz kanalizacja deszczowa- Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce”

UWAGA: Nie otwierać przed dniem otwarcia 05.07.2010 r. godz. 11.15”.

- Oferty należy składać do dnia 05.07.2010 r.  godz. 11.00   w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, pokój nr 2 – sekretariat.

- Wycofanie lub zmiana oferty może być dokonane przez Wykonawcę przed upływem terminu do składania ofert ( art. 84 ustawy Pzp).

  - W sytuacji takiej Wykonawca musi pisemnie powiadomić Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Zawiadomienie takie, oznakowane będzie tak samo jak koperta oferty z dopiskiem „ zamiana” lub „wycofanie”

  - Oferta zamienna powinna być złożona zgodnie z wymaganiami opisanymi w pkt. 1 i 2.

  - W przypadku złożenia przez Wykonawcę kompletnej oferty  zamiennej (formularz ofertowy wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami) oferta ta powinna posiadać dodatkowo dopisek na kopercie „ kompletna oferta zamienna”.

  - W przypadku gdy Wykonawca chce wykorzystać część dokumentów ze złożonej wcześniej oferty pierwotnej należy o tym poinformować w zawiadomieniu o wprowadzeniu zmian. W ofercie zamiennej należy złożyć wówczas wszystkie dokumenty oferty, których treść ulegnie zmianie opisanych na każdej stronie „ zamiana dokonana w dniu.....” oraz spis dokumentów oferty pierwotnej, które stanowić będą z ofertą zamienną kompletną całość. Oferta tak powinna posiadać na kopercie dopisek „ oferta zamienna ( uzupełnienie)”.

  - Elementy wykorzystywane z oferty pierwotnej muszą być spójne z ofertą zamienną. W przypadku rozbieżności lub niekompletności Zamawiający nie będzie traktował tego jako błąd oczywisty, ale jako błąd dyskwalifikujący ofertę i zarówno oferta zamienna jak i pierwotna będą odrzucone.

  - Wszystkie wymagania stawiane ofercie przetargowej dotyczą również oferty zamiennej.

#### Otwarcie ofert

- Oferty zostaną otwarte, w dniu  05.07.2010 roku o godzinie 11.15 , w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy w Wielkiej Nieszawce ul. Toruńska 12. 87-165 Cierpice , sala konferencyjna.

- Otwarcie ofert jest jawne.

- Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone wykonawcy bez otwierania .

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców,  a także informacja dotycząca ceny.

- Informacje, o których mowa w pkt 10 i 11 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- Otwarcie ofert będzie przebiegało w następującej kolejności:

- kompletne oferty zamienne ( oferty pierwotne względem ofert zamiennych nie będą otwierane)

- oferty zamienne ( uzupełnienie)

- pozostałe oferty

- oferty, o których wycofaniu powiadomiono zgodnie z p. 6 Rozdziału XI SIWZ nie będą otwierane.

XII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY:

- Cena ma charakter ryczałtowy.

- Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania  niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

- Cena ofertowa powinna obejmować w szczególności koszty:

- wykonania robót bezpośrednio wynikających z dokumentacji,

- wykonanie planu BIOZ

- oznakowania terenu budowy oraz drogi zgodnie ze sporządzonym przez siebie w ramach zaoferowanego wynagrodzenia, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu,

- poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego,

- zagospodarowania placu budowy, wykonanie podłączeń niezbędnych mediów dla potrzeb terenu budowy oraz ponoszenie kosztów ich zużycia,

- robót zabezpieczających plac budowy w trakcie prowadzenia robót,

- dokonanie uzgodnień, zgłoszeń, uzyskanie wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy i przekazania do użytku,

- obsługi geodezyjnej obejmującej wytyczenie, bieżacą inwentaryzację w trakcie realizacji oraz inwentaryzację powykonawczą ( 5 egz.)

- zabezpieczenia punktów geodezyjnych. W przypadku zniszczenia Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt do ich odtworzenia

- zapewnienie dozoru a także właściwych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

- utrzymywanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych

- robót porządkowych w tym także koszty uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót

- opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu pełnej dokumentacji powykonawczej (2 egz.)

- unieszkodliwienia powstałych odpadów z uwzględnieniem przepisów ustawy o odpadach,

- podatek VAT,

- inflację w okresie realizacji robót

- opłat i odszkodowań za szkody oraz straty w związku z prowadzonymi robotami.

- Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty.

- Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały we  wzorze umowy stanowiącym zał. nr 10

  - Zamawiający poprawi w ofercie omyłki stosownie do treści art. 87 u.p.z.p. zawiadomiając Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

  - Wynagrodzenie ryczałtowe będzie niezmienne przez cały okres realizacji zamówienia i Wykonawca nie może żądać podwyższenia chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

- W przypadku pominięcia przez Wykonawcę przy wycenie jakiejkolwiek części zamówienia i jej nie ujęcie w wynagrodzeniu ryczałtowym, Wykonawcy nie przysługują względem Zamawiającego żadne roszczenia z powyższego tytułu, a w szczególności roszczenie o dodatkowe wynagrodzenie.

- W związku z powyższym cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z SIWZ jak również koszty nie ujęte, a bez których nie można wykonać zamówienia.

- Wykonawca musi przewidzieć wszelkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia. W związku z powyższym zaleca się aby Wykonawca bardzo szczegółowo sprawdził w terenie warunki wykonania przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający uzna, że podana w ofercie cena ryczałtowa jest prawidłowa bez względu na sposób jej wyliczenia.

- Prawidłowe ustalenie stawki podatku VAT leży po stronie Wykonawcy. Należy przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług ( Dz.U. nr 54, poz. 535).

- Zamawiający nie dopuszcza przedstawienia ceny ryczałtowej w kilku wariantach, w zależności od zastosowanych rozwiązań. W przypadku przedstawienia ceny w taki sposób zostanie ona odrzucona.

- Zamawiający zastrzega, że wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, które dadzą się przewidzieć, a nie były uwzględnione w SIWZ Wykonawca ma wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.

- OPIS KRYTERIÓW WYBORU OFERTY, ICH ZNACZENIE ORAZ SPOSÓB OCENY OFERT:

- Jedynym kryterium oceny ofert jest cena ryczałtowa brutto.

Ocena ofert odbędzie się wg wzoru

najniższa cena brutto

ilość punktów za cenę = ------------------------------  x 100

cena brutto oferty badanej

- Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami ( art. 91 ust. 3a Pzp).

- Ocena punktowa będzie dotyczyć wyłącznie ofert uznanych za ważne i niepodlegające odrzuceniu.

###### Wybór najkorzystniejszej oferty

- Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą liczbę punktów obliczonych wg wzoru podanego w punkcie 1.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz  nazwy ( firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsce zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty  a także punktację przyznaną ofertom,

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

- terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 1 pkt. 1, również na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- TRYB ZAWARCIA UMOWY:

- Umowa z wybranym wykonawcą zostanie zawarta  w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, jednak nie później niż przed upływem terminu związania ofertą.

- Zamawiający może zawrzeć umowę przed terminem 5 dni w przypadku gdy:

- zostanie złożona tylko jedna oferta

- nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego wykonawcy.

- Zamawiający zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy PZP dopuszcza wprowadzenie istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Warunki zmian zostały określone w projekcie umowy § 15.

- Zmiany umowy nie mogą wykraczać poza zakres przedmiotu zamówienia określony w SIWZ .

- Projekt umowy stanowi załącznik nr  10 do SIWZ.

- Przed zawarciem umowy Wykonawca będzie zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale XV SIWZ.

### XV. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

- Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zwanego dalej zabezpieczeniem, które służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie ustala się na 5% ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

- pieniądzu;

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

- gwarancjach bankowych;

- gwarancjach ubezpieczeniowych;

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

- Zamawiający nie wyraża zgody na wniesienie zabezpieczenia w formach o których mowa w art. 148 ust. 2 Pzp.

- Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: 68 1160 2202 0000 0000 6090 3261z adnotacją „Przebudowa ul.Toruńskiej w Wielkiej Nieszawce”

- W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wniesie zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert stosownie do treści art. 94 ust. 3 u.p.z.p, chyba, że zachodzą przesłanki unieważnienia postepowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 u.p.z.p.

- Do zmiany formy zabezpieczenia umowy w trakcie realizacji umowy stosuje się art. 149 u.p.z.p.

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

    - Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane ( daty podpisania protokołu odbioru końcowego).

    - Zamawiający pozostawi na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady  kwotę wynoszącą 30%  wysokości zabezpieczenia.

    - Kwota, o której mowa w poprzednim punkcie niniejszej SIWZ jest zwracana nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

- Warunki umowy określa projekt umowy stanowiący załącznik nr 10 do SIWZ.

- Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi zgodnie z zapisem § 10 załączonego wzoru umowy.

XVII.  ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ WYKONAWCÓW:

W postępowaniu  wykonawcom, których interes prawny doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, przepisów przysługują środki odwoławcze przewidziane w dz. VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych).

XVIII.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych                 (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z póżn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Wykaz załączników:

- Formularz ofertowy – zał. nr 1

- Oświadczenie o spełnianiu wymaganych warunków z art. 22 ust. 1 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – PZP – zał. nr 2

- Oświadczeni o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004 r. – PZP – zał. nr 3

- Oświadczenie osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp – zał. nr 4

- Wykaz osób – zał. nr 5

- Oświadczenie o posiadaniu uprawnień – zał. nr 6

- Wykaz robót – zał. nr 7

- Wykaz narzędzi- zał. nr 8

- Zakres robót  podwykonawców – zał. nr 9

- Wzór umowy – zał. nr 10

- Dokumentacja projektowa – Przebudowa skrzyżowania ul.Toruńskiej i Jaśminowej wraz z budową zjazdu do Centrum Sportu i Rekreacji.

- STWiORB - Przebudowa skrzyżowania ul.Toruńskiej i Jaśminowej wraz z budową zjazdu do Centrum Sportu i Rekreacji.

- Dokumentacja projektowa – Kanalizacja deszczowa w pasie drogi wojewódzkiej.

- STWiORB - Kanalizacja deszczowa w pasie drogi wojewódzkiej.

#### Zał. nr 1

#### FORMULARZ   OFERTY

| PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA | „Budowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (droga woj. Nr 273) i Jaśminowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku od km 2+884,83 do km 3+193,30, budowa zjazdu (prawoskręt w pasie drogi woj. W km 3+147) do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w części dotyczącej pasa drogi wojewódzkiej nr 273” |
| --- | --- |
| ZAMAWIAJĄCY: | Gmina Wielka Nieszawka ul. Toruńska 12 ; 87-165 Cierpice; tel.(056) 678 10 93; tel./fax (056) 678 12 12 |
| NAZWA i SIEDZIBA OFERENTA, REGON , NIP |  |
| CENA OFERTOWA BRUTTO Cyfrowo i słownie |  |
| TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ WYNOSI: | 30 dni |
| ### CZYNNIKI CENOTWÓRCZE DLA ROBÓT WG § 5 WZORU UMOWY ZAŁ. NR 7 | -stawka rg ........................ -koszty ogólne ...................... do RS -koszty zakupu ...................... do M -zysk ........................ do RS Ko |
| ### Ilość ### ILOŚĆ STRON OFERTY | …………… |
| Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. |  |
| Dokonaliśmy wizji lokalnej w terenie i zapoznaliśmy się z dokumentacją projektową, do której nie zgłaszamy uwag. |  |
| ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 15.10.2010r. |  |
| ZOBOWIĄZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na wykonanie wszystkich robót na okres 36 miesięcy. |  |
| ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami*/przy udziale podwykonawców*: …………….. ………………………………………………………………………………………………… (podać zakres robót przewidzianych do wykonania przy udziale podwykonawców). |  |
| OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji spółki / konsorcjum* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący: (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę - spółki cywilne lub konsorcja)……………………………………………………………………………. |  |
| DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5%. ceny określonej w ofercie, w następującej formie/formach: …………………………………… |  |
| OŚWIADCZAMY, iż - za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ - niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. |  |
| OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami projektu umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w w/w projekcie umowy oraz w innych postanowieniach Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. |  |

…………………..                 …………………………………………………………………

DATA  		        PODPIS I PIECZĘĆ OSÓB UPOWAŻNIONYCH

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  2

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

Oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału

- w postępowaniu na dzień składania ofert

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Stosownie do treści art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177):

- posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

- posiadam(y) niezbędną wiedzę i doświadczenie

- dysponujemy  odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia;

- znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia;

- spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu ( art. 44 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ze zm.) .

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  3

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

Oświadczenia Wykonawcy o braku podstaw do wykluczeniu

z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w  art. 24 ust.1

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

Oświadczamy, że na dzień składania ofert brak podstaw do wykluczenia mnie/nas z postępowania z powodu niespełniania warunków, o których mowa w  art. 24 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)

.

................................dn. ...............			       ....................................................

podpisy osób upoważnionych

Uwaga: niniejsze oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  4

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Oświadczenie

- osób fizycznych w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy pzp

- OŚWIADCZAM, ŻE:

w stosunku do mnie nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości / ogłoszono upadłość ale  po ogłoszeniu uapdłości zawarłem układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,  układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego* a tym samym nie podlegam wykluczeniu z postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstwie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustwy pzp.

*niepotrzebne skreslić

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  5

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz osób, które będą  uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- Niniejsze zamówienie wykonywać będą następujace osoby:

| Lp | ### Wymagania dla danej funkcji (wg SIWZ) | ### Imię i nazwisko | Zakres przewidzianych czynności | Kwalifikacje zawodowe, doświadczenie, wykształcenie | Informacja o podstawie do dysponowania tymi osobami |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Załączamy oświadczenie – zał. nr 6, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia budowlane oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego.

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  6

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- OŚWIADCZAM/Y, ŻE:

Osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia oraz należą do właściwej izby samorządu zawodowego.

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  7

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz wykonanych robót budowlanych

- wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie

| #### Lp | Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie wiedzy i doświadczenia | Rodzaj robót (informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w p. ………. SIWZ) | Miejsce wykonania robót | Wartość, za którą wykonawca był odpowiedzialny | Data wykonania |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rozp. | zakoń. |

Załączamy ….. szt. dokumentów potwierdzających, że w/w roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- ZAMAWIAJĄCY: 								Załącznik nr  8

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych

- Wykonawcy w celu realizacji zamówienia

| Lp | Nazwa narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych | Informacja o podstawie do dysponowania |
| --- | --- | --- |

Załączamy pisemne zobowiązanie ………………………………………  do oddania mi do dyspozycji zasobów z p. … na czas wykonywania zamówienia..

................................dn. ...............			.................................................................

podpisy osób upoważnionych

- Załącznik nr  9

- ZAMAWIAJĄCY:

## Gmina Wielka Nieszawka

- ul. Toruńska 12

- 87-165 Cierpice

- WYKONAWCA:	..............................................................................................................

- Adres			..............................................................................................................

- Nr tel/fax 		.............................................................................................................

- Zakres  podwykonawców

- OŚWIADCZAM(Y), ŻE:

- zamierzam powierzyć następujące części zamówienia podwykonawcom:

| #### Lp | Zakres robót przewidzianych do wykonania przez podwykonawców |
| --- | --- |

................................dn. ...............				................................................

podpisy osób upoważnionych

- Załącznik nr  10

UMOWA  NR ................ ( PROJEKT)

zawarta w dniu ............................ r. w Wielkiej Nieszawce pomiędzy:

Gminą Wielka Nieszawka –Urzędem Gminy mającą siedzibę w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12 zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowanym przez:

- Kazimierza Kaczmarka 	- Wójta Gminy

a

................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do rejestru KRS ............................./ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ................................, posiadającym  NIP .........................., REGON .......................................

zwaną w dalszej części umowy WYKONAWCĄ reprezentowaną przez :

- ....................................................................................................................................

- ....................................................................................................................................

na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ...........................

o następującej treści:

###### § 1

## PRZEDMIOT UMOWY

Mocą niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego

Budowa skrzyżowania ul. Toruńskiej (droga woj. Nr 273) i Jaśminowej wraz z przebudową drogi wojewódzkiej na odcinku od km 2+884,83 do km 3+193,30, budowa zjazdu (prawoskręt w pasie drogi woj. W km 3+147) do Centrum Sportu i Rekreacji w Wielkiej Nieszawce oraz budowa odcinków kanalizacji deszczowej w części dotyczącej pasa drogi wojewódzkiej nr 273”

Zakres robót określa :

- projekt budowlany i wykonawczy opracowany przez Pracownię Architektoniczną Piotr Dominiczak & Mariusz Szczuraszek „Przebudowa skrzyżowania ul.Toruńskiej i Jaśminowej wraz z budową zjazdu do Centrum Sportu i Rekreacji” oraz „Przyłącza wod-kan - w zakresie odcinka kanalizacji deszczowej D57-D58 oraz wpustów ulicznych z przykanalikami”.

- specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Zakres prac obejmuje wykonanie w szczególności:

- warstwy ścieralnej na istniejącej nawierzchni

- poszerzenie ul. Toruńskiej

- nawierzchni ul. Jaśminowej

- chodnika z polbruku

- ścieżka rowerowa z polbruku

- przełożenie ścieku

- przełożenie krawężnika

- przełożenie istniejącego chodnika z polbruku z uwzględnieniem zjazdów do posesji

- kanalizacja deszczowa D57-D58 DN 200 – 36,9 mb (studnia D57-istniejąca)

- wpusty uliczne z przykanalikami 8 szt. z przejściem pod drogą metodą przeciskową w rurze ochronnej na całej szerokości pasa drogowego i włączeniem do istniejącej kanalizacji deszczowej

- ogrodzenie – słupki żeliwne z łańcuchem

- oznakowanie robót zgodnie ze sporządzonym przez siebie, zatwierdzonym projektem organizacji ruchu

- obsługa geodezyjna – wyznaczenie punktów głównych, obsługę w trakcie realizacji i inwentaryzację powykonawczą

- docelowa organizacja ruchu.

§ 2

##### WARUNKI WYKONANIA

- Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną  oraz placem budowy, wyjaśnił wszelkie wątpliwości związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

- Roboty budowlano – montażowe będące przedmiotem umowy  zostaną wykonane zgodnie z:

- dokumentacją projektową,

- obowiązującymi przepisami,

- polskimi normami i zasadami wiedzy technicznej,

- należytą starannością,

- zasadami bezpieczeństwa,

- dobrą jakością ,

- właściwą organizacją.

- W przypadku wprowadzenia okoliczności powodujących konieczność wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, Wykonawca ma obowiązek pisemnego powiadomienia Zamawiającego i projektanta o tym fakcie w terminie 7 dni od dnia wystąpienia ww okoliczności wraz z pisemnym uzasadnieniem.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i za pomocą sprzętu, które dostarczy Wykonawca.

- Materiały, urządzenia powinny być zgodne z wymaganiami   projektu, specyfikacji technicznych, polskimi normami, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie.

- Materiały z rozbiórki przydatne do ponownego wbudowania stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć je we wskazane przez zamawiającego miejsce. Przydatność materiałów oceni w porozumieniu z Zamawiającym inspektor nadzoru

- Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest w terminie 7 dni okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną.

- Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania w terminie 30 dni.

- Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności, koszty pokrywa zamawiający.

§ 3

## TERMINY REALIZACJI

- Termin wykonania robót:

- przekazanie placu budowy 		po podpisaniu umowy

- rozpoczęcie robót 			……………………..

- zakończenie robót 		              15.10.2010r.

§ 4

## NADZÓR

- Zamawiający powierza funkcję inspektora nadzoru ....................................................................

działającemu w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dn. 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz.U. z 2003 nr 207 poz. 2016), telefon ............................

§ 5

### WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE FINANSOWE

- Strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wraz z podatkiem VAT : ......................... zł ( słownie: ................................................................................ zł) w tym cena netto ......................... zł (słownie: ....................................................................... zł), oraz podatek VAT w wysokości ..............zł.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również w niej nie ujęte , a niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z SIWZ, obowiązującymi przepisami, Prawem Budowlanym, sztuką budowlaną, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy i inne  a tym samym wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.

- Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zgodnie z art. 632 KC Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcie umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac .

- Ceny robót nie będą podlegały waloryzacji.

- W związku z oświadczeniem, iż nie wnosi zastrzeżeń do dokumentacji projektowej, Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy i nie będzie wnosił o dodatkowe wynagrodzenie.

- Proponowane w dokumentacji projektowej rozwiązania technologiczne oraz dotyczące materiałów i urządzeń mogą być zastąpione innymi równoważnymi rozwiązaniami wskazanymi przez Wykonawcę, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w dokumentacji, po uzgodnieniu zmian z autorami projektu i uzyskania zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty uwiarygodniające proponowane materiały i urządzenia przed ich wbudowaniem.

- Zapłata należności nastąpi przez zapłatę faktury końcowej, którą Wykonawca może wystawić po wykonaniu i odbiorze końcowym całości robót z zastrzeżeniem ust.9.

- Złożenie faktury końcowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i przekazaniu zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad i usterek.

- Faktura zapłacona zostanie w terminie 21 dni od daty jej przyjęcia  przez Zamawiającego. Kwota zostanie przelana na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

- W przypadku powstania konieczności zmniejszenia zakresu umowy albo wykonania robót zamiennych, dodatkowych lub uzupełniających wartość tych robót zostanie ustalona z zastosowaniem n/w składników cenotwórczych:

- stawka rg		.......................

- koszty ogólne       	....................... do RS

- koszty zakupu		....................... do M

- poziom zysku 		....................... do RSKo

- ceny materiałów i sprzętu wg notowań Sekocenbudu z ostatniego kwartału poprzedzającego powyższe rozliczenie.

§ 6

###### UBEZPIECZENIA

- Wykonawca na własny koszt zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności  do kwoty ………………………………..

- Ubezpieczenie będzie aktualne w pełnej wysokości przez cały okres realizacji robót.

§ 7

OBOWIĄZKI  ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy:

- Przekazanie terenu budowy.

- Zapewnienie nadzoru inwestorskiego i autorskiego.

- Przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej na wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1.

- Dostarczenie  ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę.

- Dostarczenie dziennika budowy i prowadzenie go wraz z Wykonawcą.

- Odebranie wykonanych robót

- Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 8

###### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

- Sprawdzenie przed przystąpieniem do realizacji robót otrzymanej od Zamawiającego dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

- Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi, warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej, usunięcie wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz rękojmi za wady fizyczne.

- Kierownictwo i nadzór nad realizowanymi robotami, a w szczególności zapewnienie kierownika budowy.

- Wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.

- Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, jego zabezpieczenie, ochrona przeciwpożarowa.

- Zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego wraz z niezbędną dokumentacją powykonawczą.

- Oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.

- Przestrzeganie w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sposobów wykonania robót, wynikających z dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót.

- Utrzymywanie w czasie realizacji robót  terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych.

- Oznakowanie robót zgodnie ze sporządzonym przez siebie, zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu oraz poniesienie kosztów zajęcia pasa drogowego.

- Bez uzgodnienia z Zamawiającym mogą być wykonane tylko te roboty, których natychmiastowe wykonanie jest niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobiegania awariom.

- Prowadzenie dziennika budowy przez cały okres realizacji robót.

- Zgłaszanie wpisem do dziennika budowy wykonanie robót zanikających lub ulegających zakryciu na trzy dni przed ich zakryciem.

- Zawiadamiania Zamawiającego na piśmie oraz poprzez wpis do dziennika budowy o każdym przypadku wstrzymania robót najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.

- Przestrzeganie warunków bhp i  ppoż.

- Ponoszenie pełnej odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno – techniczne stosowane na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców.

- Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Dostarczenia wraz ze złożeniem faktury końcowej oświadczeń od wszystkich podwykonawców ( o ile będą zatrudnieni) w wywiązaniu się Wykonawcy wobec nich ze zobowiązań finansowych wynikających z zawartych z nimi umów dotyczących wykonania niniejszego przedmiotu umowy.

- Zapewnienie obsługi geodezyjnej na koszt wykonawcy.

- Umożliwienie wstępu na teren budowy pracownikom organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo Budowlane oraz do udostępniania im informacji wymaganych tą ustawą.

- Wykonanie „ Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia” dla przewidywanych do realizacji robót budowlanych najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót.

- Zabezpieczenie znajdującego się na terenie budowy mienia w okresie od czasu przejęcia budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.

- Doprowadzenie, po zakończeniu robót do należytego stanu i porządku terenu budowy oraz sąsiednich terenów i przekazania Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego.

- Zapewnienie, że materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadają wymagane prawem świadectwa i certyfikaty. Dokumenty potwierdzające powyższe powinny być przedstawione Zamawiającemu łącznie z dokumentacją powykonawczą oraz na każde żądanie Inspektora nadzoru.

- Wywóz na wysypisko lub do utylizacji gruzu, nadmiaru ziemi i  odpadów we własnym zakresie i na własny koszt. Wykonawca jest właścicielem odpadów powstałych na placu budowy.

- Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem umowy, jak również dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia robót zanikających do odbioru.

- Odtworzenie uszkodzonych w trakcie trwania robót - nawierzchni drogowych oraz demontażu obiektów tymczasowych.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia podczas prowadzenia robót – naprawienie szkody i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

§ 9

###### KIEROWNIK BUDOWY  i PODWYKONAWCY

- Wykonawca powołuje Kierownika Budowy w osobie .............................................................

- W związku z art. 6471 KC, w przypadku zlecenia przez wykonawcę robót podwykonawcom, Wykonawca zobowiązuje się do:

- przedłożenia Zamawiającemu do zaakceptowania projektu umowy/umów z Podwykonawcą/ami, jak również wszystkich ewentualnych zmian do tej umowy/umów,

- przekazania Zamawiającemu kopii umowy/umów zawartej/ych z podwykonawcą/ami oraz kopii aneksów w terminie 7 dni od daty ich zawarcia.

- W przypadku nie wywiązania się z ustaleń zawartych w ust. 4 Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy.

- Zamawiający może uzależnić wyrażenie zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą od dokonania odpowiednich zmian w umowie Wykonawcy z podwykonawcą oraz w niniejszej umowie.

- Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców jak za własne i przyjmuje wobec nich funkcje koordynacyjną.

- W razie niezapłacenia przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy, Zamawiający wstrzyma wypłatę wynagrodzenia należnego Wykonawcy, do czasu zapłaty przez niego wynagrodzenia podwykonawcy lub zapłaci podwykonawcy wynagrodzenie z kwoty wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy.

§ 10

###### ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ RĘKOJMI ZA WADY

- Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu Umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca udziela   36 miesięcznej gwarancji i rękojmi na roboty budowlano - montażowe, licząc od następnego dnia po zakończeniu odbioru końcowego.

§ 11

###### KARY UMOWNE

- Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.

- Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień opóźnienia w realizacji,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.

  - za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 umowy.

- W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu jw., Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru robót oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty do dnia odstąpienia od umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz potrącenia kar umownych z należności wynikających z bieżących faktur.

§ 12

###### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

- Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania w podanych niżej przypadkach:

  - W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach

  - W razie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy

  - Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy

  - Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie

  - Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa trwa dłużej niż 7 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie i w § 3, chyba że przerwa spowodowana jest warunkami atmosferycznymi uniemożliwiającymi prowadzenie robót

  - Z powodu wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy i braku wznowienia

  - Wykonawca wykonuje roboty budowlane za pomocą podwykonawców bez uprzedniej zgody Zamawiającego

  - Tempo prac Wykonawcy jest zbyt powolne i zagraża dotrzymaniu terminu końcowego realizacji umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.

- W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

  - W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia

  - Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, winnej odstąpienia od umowy

  - Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

  - Dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia w wysokości wyliczonej wg stawek i cen określonych w § 5 ust. 10.

  - Odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń określonych w ust. 4 pkt. C niniejszego paragrafu umowy

  - Przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

§ 13

###### ODBIÓR  PRZEDMIOTU UMOWY

- Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się przez dokonanie odbioru końcowego.

- Gotowość do odbioru Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie.

- Zamawiający powoła komisję i dokona odbioru  końcowego.

- Załącznikiem do zgłoszenia zakończenia robót będzie komplet dokumentów odbiorowych tj

- dokumentacja powykonawcza

- inwentaryzacja geodezyjna

- dokumenty dopuszczające wbudowane wyroby i urządzenia do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa  lub certyfikaty zgodności z Polską Normą   (lub aprobatą techniczną) lub deklaracje zgodności z Polską Normą ( lub aprobatą techniczną)

- Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 7 dni od daty pisemnego  potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru  i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej przez Inspektora nadzoru.

- Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad i usterek.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

  - jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem , Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,

  - jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 umowy.

- Strony postanawiają, że spisany będzie protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

- Po protokolarnym stwierdzeniu usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy.

- Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do usunięcia tych wad.

- Przegląd gwarancyjny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem gwarancji.

§ 14

###### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) przedstawionej w ofercie , co stanowi kwotę .............................zł, (słownie: ........................................................................zł).

- Zabezpieczenie  należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .........................

- Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następujący sposób: 70% kwoty o której mowa w § 15 ust.1 zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. Natomiast pozostałe 30% pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji będzie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie rękojmi na całość zadania.

§ 15

###### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.

- Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.

- Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:

- Jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:

- zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej,

- zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej,

- innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego,

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:

- warunków pogodowych uniemożliwiających wykonywanie prac w wymaganych temperaturach zewnętrznych,

- uwarunkowań organizacyjno-technicznych, w szczególności mających miejsce w zakresie koordynacji robót z Wykonawcą obiektów Centrum Sportu i Rekreacji,

- uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron.

- Jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie konieczności wprowadzenia do zakresu przedmiotu umowy ewentualnych robót dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach zamówień dodatkowych lub uzupełniających ( w tym dotyczących zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji projektowej lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji projektowej), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy i dla których ustalenie wysokości i sposobu zapłaty wynagrodzenia odbędzie się na zasadach określonych w § 5 ust. 10,

- jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy ze wskazanym podwykonawcą w trybie zapisów § 9 , która  w szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego zapłaceniem przez Wykonawcę (i udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego oświadczenia przekazanego zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego podwykonawcy.

- Jeżeli zmiana umowy wymaga zmiany dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, strona inicjująca zmianę przedstawi:

- projekt zamienny zawierający opis proponowanej zmiany wraz z informacją o konieczności zmiany pozwolenia na budowę,

- niezbędne rysunki i przedmiar.

- Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:

- opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania,

- uzasadnienie zmiany,

- obliczenia uzasadniające ew. zmianę wynagrodzenia.

- Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

- Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawa Budowlanego oraz kodeksu cywilnego.

- Umowę niniejsza sporządza się w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:					WYKONAWCA;