**SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11września 2019 r. Prawo zamówień publicznych

(Dz.U.2021.1129.), na realizację zadania pn.:

**"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II"**

Wspólny słownik zamówień - CPV:

09332000-5 Instalacje słoneczne

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa

09330000-1 Energia słoneczna

09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

1. **ZAMAWIAJĄCY**
2. **Nazwa Zamawiającego:**

# Gmina Wielka Nieszawka

1. **Adres Zamawiającego:**

# Gmina Wielka Nieszawka

# ul. Toruńska 12

# 87-165 Cierpice

1. **REGON:**

871118750

1. **NIP:**

8792593680

1. **Internet:**

http://www.wielkanieszawka.pl

e-mail: [sekretariat@wielkanieszawka.pl](mailto:sekretariat@wielkanieszawka.pl)

https://bip.wielkanieszawka.pl//

1. **Numer telefonu:**

telefon: 56 678 10 93

faks: 56 678 12 12

1. **PODSTAWA PRAWNA**
2. Niniejsze postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz.1129)
3. Szacunkowa wartość zamówienia przekracza kwotę określoną w obwieszczeniu Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych wydanym na podstawie art.3 ust.2 ustawy Pzp.
4. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA**
5. Przedmiotem zamówienia jest:

**"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka etap II"**

1) Przedmiot zamówienia obejmujeopracowanie projektów instalacji oraz dostawę, , montaż i rozruch układów fotowoltaicznych (PV) w budynkach mieszkalnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w celu pozyskania energii elektrycznej

**Część I - Instalacja PV o mocy min.2,72 kWp**

Ilość sztuk do zamontowana- 16;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opracowanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 3 dni od daty zakończenia montażu poszczególnej instalacji.
3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w załączniku nr 8.
4. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Prace montażowe należy wykonać zgodnie ze założeniami projektu pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane adresy montażu instalacji, z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyższe adresy mogą ulec zmianie. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko może obejrzeć miejsce montaży w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Wykonawca realizuje montaże zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem, przy czym dopuszczalne są zmiany za zgodą Zamawiającego, skutkujące nieistotnymi zmianami, które nie zagrożą terminowi realizacji przedmiotu umowy.

**Część II - Instalacje PV o mocy min 3,06 kWp i Instalacje PC o mocy min. 3,4 kWp;**

Ilość sztuk do zamontowania min 3,06 kWp- 3 sztuki

Ilość sztuk do zamontowania min. 3,4 kWp - 10 sztuk;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opracowanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 3 dni od daty zakończenia montażu poszczególnej instalacji.
3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w załączniku nr 8.
4. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Prace montażowe należy wykonać zgodnie ze założeniami projektu pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane adresy montażu instalacji, z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyższe adresy mogą ulec zmianie. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko może obejrzeć miejsce montaży w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Wykonawca realizuje montaże zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem, przy czym dopuszczalne są zmiany za zgodą Zamawiającego, skutkujące nieistotnymi zmianami, które nie zagrożą terminowi realizacji przedmiotu umowy.

**Część III - Instalacje PV o mocy min. 4,08 kWp - 16 sztuk;**

Ilość sztuk do zamontowania - 16 sztuk;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opracowanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 3 dni od daty zakończenia montażu poszczególnej instalacji.
3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w załączniku nr 4.
4. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Prace montażowe należy wykonać zgodnie ze założeniami projektu pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane adresy montażu instalacji, z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyższe adresy mogą ulec zmianie. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko może obejrzeć miejsce montaży w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Wykonawca realizuje montaże zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem, przy czym dopuszczalne są zmiany za zgodą Zamawiającego, skutkujące nieistotnymi zmianami, które nie zagrożą terminowi realizacji przedmiotu umowy.

**Część IV - Instalacje PV o mocy min. 4,76 kWp;**

Ilość sztuk do zamontowania - 7 sztuk;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opracowanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 3 dni od daty zakończenia montażu poszczególnej instalacji.
3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w załączniku nr 8.
4. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Prace montażowe należy wykonać zgodnie ze założeniami projektu pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane adresy montażu instalacji, z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyższe adresy mogą ulec zmianie. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko może obejrzeć miejsce montaży w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Wykonawca realizuje montaże zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem, przy czym dopuszczalne są zmiany za zgodą Zamawiającego, skutkujące nieistotnymi zmianami, które nie zagrożą terminowi realizacji przedmiotu umowy.

**Część V - Instalacje PV o mocy min. 5,44 kWp**

Ilość sztuk do zamontowania - 40 sztuk

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opracowanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 3 dni od daty zakończenia montażu poszczególnej instalacji.
3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w załączniku nr 8.
4. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca.Prace montażowe należy wykonać zgodnie ze założeniami projektupn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane adresy montażu instalacji, z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyższe adresy mogą ulec zmianie. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko może obejrzeć miejsce montaży w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Wykonawca realizuje montaże zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem, przy czym dopuszczalne są zmiany za zgodą Zamawiającego, skutkujące nieistotnymi zmianami, które nie zagrożą terminowi realizacji przedmiotu umowy.
7. **Okres gwarancji i rękojmi**
8. Zamawiający określa minimalny okres gwarancji i rękojmi na 60 miesięcy, przy czym przekazuje Zamawiającemu gwarancje na sprzęt zgodnie z załącznikiem nr 4
9. Okres rękojmi będzie liczony od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru.
10. **Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych**

Zamawiający podzielił zamówienie na części:

Część I - Instalacja PV o mocy min.2,72 kWp

Ilość sztuk do zamontowana- 16;

Część I - Instalacje PV o mocy min 3,06 kWp i Instalacje PC o mocy min. 3,4 kWp;

Ilość sztuk do zamontowania min 3,06 kWp- 3 sztuki

Ilość sztuk do zamontowania min. 3,4 kWp - 10 sztuk;

Część III - Instalacje PV o mocy min. 4,08 kWp - 16 sztuk;

Ilość sztuk do zamontowania - 16 sztuk;

Część IV - Instalacje PV o mocy min. 4,76 kWp;

Ilość sztuk do zamontowania - 7 sztuk;

Część V - Instalacje PV o mocy min. 5,44 kWp

Ilość sztuk do zamontowania - 40 sztuk

Szczegółowe wymagania dotyczące realizacji przedmiotu umowy określa załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.

1. **Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania.**

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zastrzeżeń o których mowa w art. 94 Ustawy Pzp.

1. **Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy w okolicznościach o których mowa w art. 95**

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 95 ustawy Pzp.

1. **Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 96 ust. 2 pkt 2, jeżeli Zamawiający przewiduje takie wymagania.**

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 96 ust.2. pkt 2 ustawy Pzp.

1. **Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań, jeżeli Zamawiający dokonuje takiego zastrzeżenia zgodnie z art.121.**

Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 6 i art.121 ustawy Pzp.

1. **Informacja dotycząca przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa art. 131 ust.2, jeżeli zamawiający przewiduje możliwość lub wymaga złożenia oferty pod odbyciu wizji lokalnej lub sprawdzeniu tych dokumentów.**

Zamawiający zaleca przeprowadzenie szczegółowej wizji lokalnej celem uzyskania wszystkich koniecznych do przygotowania oferty i zawarcia umowy, przy czym Zamawiający nie określa żadnych dokumentów jakimi będzie musiał okazać się wykonawca celem potwierdzenia odbycia takiej wizji lokalnej.

Sugestia Zamawiającego o przeprowadzeniu przez wykonawcę wizji lokalnej jest uprawnieniem fakultatywnym, a nie obowiązkiem obligatoryjnym i ma pomóc wykonawcy w przygotowaniu oferty. Wykonawcy ponosi odpowiedzialność za skutki braku lub mylnego rozpoznania realizacji przedmiotu zamówienia

1. **Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych**

Zmawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust.1 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. **Informacja o uprzedniej ocenie ofert, zgodnie z art. 139, jeżeli Zamawiający przewiduje odwróconą kolejność oceny.**
2. Zamawiający w pierwszej kolejności dokona oceny złożonych ofert.
3. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona do dostarczenia formularza JEDZ oraz podmiotowych środków dowodowych, potwierdzających spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.
4. Jeżeli wykonawca, o którym mowa w ust.1 nie będzie spełniał warunków udziału w postępowaniu określonych w SWZ lub będą zachodziły w stosunku do niego podstawy wykluczenia, Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert pozostałych, a następnie skieruje wezwanie o którym mowa w ust.2 do wykonawcy najwyżej ocenionego
5. **INFORMACJA O PRZEDMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH**
6. Zamawiający na podstawie art. 105 oraz 106 Ustawy Pzp żąda złożenia przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania niezbędne do przeprowadzenia postępowania:
7. Karty katalogowego oferowanych zestawów (moduły fotowoltaiczne i falowniki), które muszą potwierdzać wszystkie minimalne parametry określone przez Zamawiającego zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej specyfikacji.
8. Certyfikat zgodności modułów fotowoltaicznych z normą PN-EN 61215 lub PN-EN 61646 lub normami równoważnymi, wydanymi przez właściwą jednostkę certyfikująca.
9. UWAGA!!!Przedmiotowe środki dowodowe, Wykonawca składa wraz z ofertą
10. Jeżeli wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

### V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

**Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 24.02.2022 r. – Wykonawca do oferty załącza szczegółowy harmonogram.**

### INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki:

1) w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

2) w odniesieniu do uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej(art. 114 Pzp) - Zamawiający nie określa w tym zakresie warunku.

3) W odniesieniu do sytuacji finansowej lub ekonomicznej (art. 115 Pzp) Wykonawca przedstawi dokument potwierdzający że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia

- Dla części I co najmniej: 160 000,00 zł;

- Dla części II co najmniej 150 000,00 zł;

- Dla części III co najmniej 250 000.00 zł;

- Dla części IV co najmniej: 100 000,00 zł;

- Dla części V co najmniej: 700 000,00 zł.

4) W odniesieniu do zdolności technicznej lub zawodowej (art.116 Pzp) Wykonawcy muszą wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali dostawę wraz z montażem w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia, tj.

Dla części I - 1 zadanie o wartości minimum 160 000,00 zł;

Dla części II- 1 zadanie o wartości minimum 150 000,00 zł;  
 Dla części III - 1 zadanie o wartości minimum 250 000.00 zł;

Dla części IV - 1 zadanie o wartości minimum 100 000,00 zł;

Dla części V - 1 zadanie o wartości minimum 700 000,00 zł

2. Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

3. Wykonawca może, w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych/zawodowych/sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych (art. 118 ust. 1 Pzp).

4. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, udostępniających zasoby, składa wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów.

5. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 4, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

3) w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

1. **PODSTAWY WYKLUCZEŃ, O KTÓRYCH MOWA W ART.108 USTAWY PZP**
2. **O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu, o którym mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:**

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) pracy małoletnich cudzoziemców, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

1. **Zamawiający nie przewiduje wykluczeń, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.**

Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Zamawiającego może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

1. **WYKAZ PODMIOTOWYCH ŚRODKÓW DOWODOWYCH**

ETAP PO OCENIE OFERT:

1. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona zostanie wezwany przez Zamawiającego do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni (art. 126, ust. 1 Pzp), aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków określonych przez Zamawiającego.

1) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), stanowiący Załącznik nr 2 do Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (EU) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia. Informacje zawarte w ESPD stanowią wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz przedmiotowe środki dowodowe.

a) Zamawiający informuje, iż instrukcję wypełnienia ESPD oraz edytowalną wersję formularza ESPD można znaleźć pod adresem: https://www. uzp. gov, pl/bazawiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacie/prawo-kraiowe/iednolity-europejskidokument-zamowienia. Zamawiający zaleca wypełnienie ESPD za pomocą serwisu dostępnego pod adresem: https://espd.uzp.qov.pl/. W tym celu przygotowany przez Zamawiającego Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) w formacie \*.xml, stanowiący Załącznik nr 3 do SWZ, należy zaimportować do wyżej wymienionego serwisu oraz postępując zgodnie z zamieszczoną tam instrukcją wypełnić wzór elektronicznego formularza ESPD, z zastrzeżeniem poniższych uwag:

b) w Części II Sekcji D ESPD {Informacje dotyczące podwykonawców, na których zdolności Wykonawca nie polega) Wykonawca oświadcza czy zamierza zlecić osobom trzecim podwykonawstwo jakiejkolwiek części zamówienia (w przypadku twierdzącej odpowiedzi podaje ponadto, o ile jest to wiadome, wykaz proponowanych podwykonawców), natomiast Wykonawca nie jest zobowiązany do przedstawienia w odniesieniu do tych podwykonawców odrębnych ESPD, zawierających informacje wymagane w Części II Sekcja A i B oraz w Części III;

c) w Części IV Zamawiający żąda jedynie ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji (sekcja α), bez wypełniania poszczególnych Sekcji A, B ,Ci D;

d) Część V (Ograniczenie liczby kwalifikujących się kandydatów) należy pozostawić niewypełnioną.

2) Oświadczenie wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 6 do SWZ;

3) Wykaz dostaw i usług wykonanych w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy i usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy i usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy i usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; wykazu dostaw stanowi Załącznik nr 7 do SWZ;

4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 8 do SWZ;

5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy Pzp sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem. 2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 1.5) składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem. 3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1.5) , lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. 2. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków. Podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp.

3. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

4. W zakresie nieuregulowanym ustawą Pzp lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415) oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452).

**IX.** **POLEGANIE NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW**

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:

1) wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów,

2) zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdza, że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności:

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;

c) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

3) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

4) podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu.

6) Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 9 do SWZ;

1. **WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGJĄCY SIĘ O ZAMÓWIENIE**

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) na wezwanie Zamawiającego składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

**XI. INFORMACJE O ŚRODKACH KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ORAZ INFORMACJE O WYMAGANIACH TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH SPORZĄDZANIA, WYSYŁANIA I ODBIERANIA KOREPOSNDENCJI ELEKRONICZNEJ**

1. Komunikacja Zamawiającego z wykonawcami będzie odbywała się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z. 2020 r. poz. 344).

2. Minimalne wymagania sprzętowe: komputer z systemem operacyjnym Windows XP/ 7 i nowszy, dostępu do internetu.

3. Zamawiający korzysta z ogólnodostępnych i bezpłatnych aplikacji do ogłaszania postępowań, szyfrowania i składania ofert oraz komunikacji elektronicznej w mini Portal, pod adresem: <https://miniportal.uzp.gov.pl/>.

4. Składanie ofert oraz przekazywanie dokumentów lub oświadczeń, stanowiących uzupełnienie oferty między Zamawiającym a wykonawcą, odbywa się przy użyciu aplikacji do szyfrowania ofert określonej w ust. 3 na adres Zamawiającego określony oraz zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SWZ.

5. Komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia (z wyłączeniem dokumentów, o których mowa w ust. 4, dotycząca: zgłaszania pytań i udzielanie odpowiedzi oraz przekazywanie informacji pomiędzy Zamawiającym i wykonawcą odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tj. Dz. U. z. 2020 r. poz. 344) na adres Zamawiającego: zam.publiczne@wielkanieszawka.pl

6. Wykonawca zobowiązany jest podać w FORMULARZU OFERTOWYM adres e-mail, na który Zamawiający będzie mógł kierować korespondencję drogą elektroniczną, w odniesieniu do informacji, o których mowa w ust 2 SWZ. W przypadku zaniechania tego obowiązku Zamawiający wymaga od Wykonawcy niezwłocznie po złożeniu oferty wskazania adresu e-mail, na który taka korespondencja będzie kierowana. W przypadku awarii, zmiany, itp. wskazanego adresu e-mail, Wykonawca zobowiązany będzie podać Zamawiającemu nowy adres poczty elektronicznej, n który będzie mogła być kierowana korespondencja elektroniczna.

7. Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktów z Wykonawcami jest Paweł Jakubowski w zakresie przedmiotu zamówienia e-mail: [inwestycje@wielkanieszawka.pl](mailto:inwestycje@wielkanieszawka.pl) natomiast w zakresie zamówień publicznych Małgorzata Świtkowska e-mail: [zam.publiczne@wielkanieszawka.pl](mailto:zam.publiczne@wielkanieszawka.pl).

8. Zgodnie z art. 135 Pzp każdy Wykonawca ma prawo zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 6 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

9. Zamawiający zaleca aby pytania, wnioski Wykonawcy były przekazywane drogą elektroniczną przy użyciu pliku word, w terminie zgodnym z treścią art. 135 ustawy Pzp w wersji edytowalnej, gdyż skróci to czas udzielania wyjaśnień.

10. Na podstawie art. 135 ust. 6 Pzp Zamawiający treść zapytań wraz z wyjaśnieniami udostępnia, bez ujawniania źródła zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postępowania(https://bip.wielkanieszawka.pl//).

11. Zgodnie z art. 137 Pzp w uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SWZ:

1) w przypadku gdy zmiana treści SWZ jest istotna dla sporządzenia oferty lub wymaga od wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się ze zmianą treści SWZ i przygotowanie ofert, Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny na ich przygotowanie,

2) Zamawiający informuje wykonawców o przedłużonym terminie składania ofert przez zamieszczenie informacji na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której została udostępniona SWZ,

3) dokonaną zmianę treści odpowiednio SWZ Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania. 12. Zamawiający nie przewiduje innych form komunikowania z wykonawcami, (art. 134 ust. 1, pkt.11 Pzp.).

1. **WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM**

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie żąda wniesienia wadium (art.134 ust.2, pkt 4 Pzp)

**XIII TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ**

1.Wykonawca będzie związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert, przez okres 90 dni, tj. do dnia 24 kwietnia 2022 r.

2. W przypadku gdy wybór najkorzystniejszej oferty nie nastąpi przed upływem terminu związania ofertą, o którym mowa w pkt 1, Zamawiający przed upływem terminu związania ofertą, zwróci się jednokrotnie do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o wskazywany przez niego okres, nie dłuższy niż 60 dni.

3. Przedłużenie terminu związania ofertą, o którym mowa w ust. 2, wymaga złożenia przez Wykonawcę pisemnego oświadczenia o wyrażeniu zgody na przedłużenie terminu związania ofertą.

**XIV OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY**

1. Ofertę oraz dołączane dokumenty składa się pod rygorem nieważności w formie elektronicznej (art.63 ust.1 Pzp), zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej SWZ na adres określony w rozdziale 14 ust. 1 SWZ. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oferty, katalogów w postaci papierowej.

2. Wypełnienie formularza ofertowego. Ofertę wykonawca szyfruje i składa za pomocą aplikacji do szyfrowania w systemie miniPortal dostępnej na stronie https://login.gov.pl/login/login?ssot=clnmeqt1gck3h3or0ql4 dla ogłoszonego przez Zamawiającego postępowania. Wykaz postępowań dostępny jest na stronie: <https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania>

3. Podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. , w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, składa się w formie elektronicznej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy tj: Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.

4. Oferta musi obejmować całość zamówienia, a jej treść musi odpowiadać treści SWZ.

5. Cena ofertowa powinna być podana cyfrowo i słownie w złotych polskich (PLN).

6. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

7. W przypadku załączenia do oferty dokumentów sporządzonych w języku obcym Wykonawca zobowiązany jest załączyć przez niego poświadczone tłumaczenia tekstów na język polski.

8. Oferta, oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art.63 ust.1 Pzp).

9. Oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie, dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 118 ustawy Pzp oraz dotyczące podwykonawców, składane są elektronicznie wg zasad określonych w tym rozporządzeniu.

10. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 dane umożliwiające dostęp do tych środków.

11. Wzory dokumentów dołączonych do niniejszej SWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszą SWZ formie.

12. Stosowne wypełnienia we wzorach dokumentów stanowiących załączniki do niniejszej SWZ i wchodzących następnie w skład oferty mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie. 13. Jeżeli oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16.04.1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1913) muszą być oznaczone klauzulą "nie udostępniać – tajemnica przedsiębiorstwa". W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę, zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

14. Zastrzeżenie informacji, dokumentów i oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

15. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe skierowanie lub niewłaściwe zaszyfrowanie oferty.

16. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

17. Zamawiający nie dopuszcza rozliczeń w walucie obcej.

**XV SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT**

1. Ofertę zaszyfrowaną, wg zasad określonych w rozdziale 11 ust. 2 SWZ należy złożyć pod rygorem nieważności w formie elektronicznej za pomocą Platformy ePUAP na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Zamawiającego pod adresem: /747v3cxyat/SkrytkaESPw terminie (art. 144 ust.1 Pzp) do dnia 25 stycznia 2022 r do godziny 12:00.

2. Oferta składana w formie elektronicznej musi być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ponadto wraz z ofertą Wykonawca składa dokument potwierdzający uprawnienia osoby (osób) do złożenia oferty (reprezentowania wykonawcy), w przypadku, gdy prawo to nie wynika z innych złożonych dokumentów.

3. Wraz z ofertą wykonawca składa w karty katalogowe zamawianych produktów (rysunki poglądowe, opis techniczny, cennik).

4. Do oferty wykonawca dołącza zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby.

**XVI. SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT**

1. Otwarcie ofert nastąpi zgodnie z zasadami określonymi w art. 222 ustawy Pzp w dniu 25 stycznia 2022 r. o godz. 12:30, za pomocą aplikacji do szyfrowania i deszyfrowania ofert, udostępnionej przez platformę miniPortal.
2. Zgodnie z art. 222 ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. informacja z otwarcia ofert opublikowana zostanie niezwłocznie w BIP Zamawiającego(https://bip.wielkanieszawka.pl/przetargi/355).

**XVII. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY**

1. Podana w ofercie cena musi być wyrażona w złotych polskich [PLN], zgodnie z zasadą określoną w rozdziale 11 ust. 6 SWZ.

2. Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie ryczałtowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie liczbowym i słownym, z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku), uwzględniając podatek VAT w wysokości należnej, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług. 3. Cenę oferty należy podać w formie wynagrodzenia ryczałtowego (art. 632 kodeksu cywilnego). Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty niezbędne do zrealizowania zamówienia wynikające wprost z odrębnych przepisów, norm technicznych oraz niniejszej SWZ, bez których nie można wykonać zamówienia. Podstawą do obliczenia ceny ryczałtowej jest określony przez Zamawiającego zakres prac do wykonania oraz dokonane rozpoznanie wszelkich kosztów przez wykonawcę. Zgodnie z istotą wynagrodzenia ryczałtowego wyliczenie ceny oferty wykonawca winien sporządzić rzetelnie i ostatecznie. Wykonawca musi przewidzieć wszystkie okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia.

4. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia nawet w przypadku nieuwzględnienia w trakcie realizacji zamówienia wszystkich kosztów lub innych świadczeń.

5. W przypadku złożenia oferty, której wybór prowadziłby Zamawiającego do powstania obowiązku podatkowego (art. 225 Pzp), zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z art. 108a ustawy o VAT), w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**XVIII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT**

1. Wagę kryterium "cena" Zamawiający ustalił w wysokości 60 %. (art.246 ust.1 Pzp).

2. Maksymalną liczbę punktów w tym kryterium otrzyma oferta z najniższą ceną.

3. Cena będzie liczona wg wzoru arytmetycznego z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku:

C = (Cmin : Cbad ) x 100 x 60 %

gdzie

C – liczba punktów w kryterium cena badanej oferty

Cmin – cena najniższej oferty

Cbad – cena badanej oferty

1. Zamawiający przy wyborze ofert będzie kierował się również pozacenowymkryteriumoceny ofert – Waga 40 %: - nie mniej niż 5 instalacji dziennie

LM – (Mbad: Nlm)x 100x40 %

LM– liczba punktów w kryterium ilość montaży

Mbad – liczba oferowanych montaży w ofercie badanej

Nlm – największa oferowana liczba montaży

Kryterium weryfikowane o załączony harmonogram montażu instalacji. – niezbędny załącznik do oferty.

Oferta zostanie oceniona zgodnie ze wzorem arytmetycznym:

Liczba pkt oferty= C +LM

**XIX. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO**

1. Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza zobowiązany będzie w terminie nie krótszym niż 10 dni od przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty (art.264 ust. 2 Pzp), a przed podpisaniem umowy, przedłożyć Zamawiającemu umowę podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie, stwierdzającą solidarną odpowiedzialność wszystkich wykonawców za realizację zamówienia oraz zawierającą upoważnienie dla jednego z wykonawców do reprezentowania, składania.i przyjmowania oświadczeń wobec Zamawiającego w imieniu wykonawców, a także otrzymania należnych płatności (jeżeli dotyczy),
2. W przypadku nie przedłożenia przez wykonawcę wymaganych w SWZ dokumentów, umowa nie zostanie zawarta z winy wykonawcy. Dodatkowo Zamawiający będzie uprawniony do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych (za szkodę spowodowaną uchylaniem się od zawarcia umowy). W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim lub niewniesienia wymaganego zabezpieczenia Zamawiający dokona ponownego badania i oceny ofert spośród ofert pozostałych w postępowaniu wykonawców, albo unieważni postępowanie.

**XX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY**

1. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy.

2. Zabezpieczenie wnosi się przed zawarciem umowy, chyba że ustawa stanowi inaczej lub zamawiający określi inny termin w dokumentach zamówienia.

3. Zabezpieczenie może być wnoszone, według wyboru wykonawcy, w jednej lub w kilku następujących formach:

1) pieniądzu;

2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym;

3) gwarancjach bankowych;

4) gwarancjach ubezpieczeniowych;

5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego

**Bank Millenium S.A.**

**68 1160 2202 0000 0000 6090 3261**

z adnotacją:

**RIT.271.20.2021 - zabezpieczenie**

5. Wykonawca wniesie zabezpieczenie przed podpisaniem umowy.

6. Nie wniesienie zabezpieczenia będzie skutkowało odrzuceniem oferty i wyborem kolejnego wykonawcy.

7. W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 1 Pzp.

8. Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 450 ust. 2 Pzp.

9. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

10. Wysokość zabezpieczenia ustala się w stosunku procentowym do ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy, jeżeli w ofercie podano cenę jednostkową lub ceny jednostkowe. 11. Zabezpieczenie ustala się w wysokości nieprzekraczającej 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

**XXI. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY.**

Umowa zostanie zawarta zgodnie z postanowieniami działu VII ustawy Pzp, wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.

**XXII.POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA**

1. Środki ochrony prawnej określone w niniejszym dziale przysługują wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia wszczynającego postępowanie o udzielenie zamówienia oraz dokumentów zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców.

3. Szczegółowe zasady dotyczące ochrony prawnej uczestników postępowania określone zostały w dziale IX ustawy Pzp.

**XXIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

W sprawach nieuregulowanych Specyfikacją Warunków Zamówienia mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.).

Zamawiający nie dokonuje zastrzeżenia osobistego wykonania kluczowych części zamówienia przez Wykonawcę.

3. Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.

4. Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.

5. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

6. Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

7. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

**Wykaz załączników:**

1. Wzór umowy wraz z załącznikami

2. Formularz oferty.

3. Formularz JEDZ.

4. Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125, ust. 1 Pzp.

6. Oświadczenie o grupie kapitałowej.

7. Formularz - wykaz wykonanych dostaw i usług.

8. PFU

9. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego swoje zasoby Wykonawcy.

10. Informacja RODO.

#### Załącznik nr 2

#### FORMULARZOFERTOWY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **LP** | **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA** | **"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II"** | | | | |
| **1** | **ZAMAWIAJĄCY** | **Gmina Wielka Nieszawka** | | | | |
| **2** | **WYKONAWCA**  (wpisać wszystkich członków Konsorcjum – jeśli Wykonawca ubiega się o zamówienia w trybie art. 23 Ustawy) |  | | | | |
|  | Adres |  | | | | |
|  | NIP |  | | | | |
|  | Numer telefonu |  | | | | |
|  | E-mail |  | | | | |
| **3** | **Wykonawca jest:** | Mikro przedsiębiorcą (niewłaściwe przekreślić)  Małym przedsiębiorcą (niewłaściwe przekreślić)  Średnim przedsiębiorcą (niewłaściwe przekreślić)  **Nie dotyczy (niewłaściwe skreślić)** | | | | |
| **4** | **CENA BRUTTO** | **Część I**  Cyfrowo:  ………………………………………………………………  Słownie:  ……………………………………………………………… | **Część II**  Cyfrowo:  ………………………………………………………………  Słownie:  ……………………………………………………………… | **Część III**  Cyfrowo:  ………………………………………………………………  Słownie:  ……………………………………………………………… | **Część IV**  Cyfrowo:  ………………………………………………………………  Słownie:  ……………………………………………………………… | **Część V**  Cyfrowo:  ………………………………………………………………  Słownie:  ……………………………………………………………… |
| 1. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie ..........................……………………….... 2. DEKLARUJEMYmontaż 5 instalacji dziennie zgodnie ze harmonogramem w tabeli nr 2. tak/nie 3. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w SWZ (30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury). 4. UWAŻAMY SIĘ zazwiązanych ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Warunków Zamówienia.   6. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy/Wykonawców2 wspólnie  ubiegających się o udzielenie zamówienia dla potrzeb zamówienia jest następujący:  ...................................................................................................................................   1. OŚWIADCZAMY,że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Warunków  Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń; zdobyliśmy wszelkie konieczne informacje niezbędne do przygotowania i złożenia oferty. 2. OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z postanowieniami wzoru umowy przedmiotowego zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z ofertą, na warunkach określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 3. ZAMIERZAMYpowierzyć podwykonawcom wykonanie następujących części zamówienia   .........................................................................................................................................  (proszę podać nazwę firmy i adres podwykonawcy/ów)   1. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘw sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres: ………………………………………………………………   Imię i nazwisko: …………………………tel fax ………  e-mail:   1. OFERTĘskładamy na......................stronach | | | | | | |
| Data | | Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy | | | | |
|  | |  | | | | |

Tab. 1 zestawienie instalacji

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Rodzaj instalacji** | **Ilość instalacji** | **Cena jedn. netto** | **Wartość netto** | **Stawka VAT (%)** | **Wartość brutto** |
| 1 | Instalacja PV o mocy min. 2,72 kWp | 16 | ..................... | ..................... | ............ | ..................... |
| 2 | Instalacja PV o mocy min. 3,06 kWp | 3 | ..................... | ..................... | ............ | ..................... |
| 3 | Instalacja PV o mocy min. 3,40 kWp | 5 | ..................... | ..................... | ............ | ..................... |
| 4 | Instalacja PV o mocy min. 4,08 kWp | 16 | ..................... | ..................... | ............ | ..................... |
| 5 | Instalacja PV o mocy min. 4,76 kWp | 7 | ..................... | ..................... | ............ | ..................... |
| 6 | Instalacja PV o mocy min. 5,44 kWp | 40 | ..................... | ..................... | ............ | ..................... |

**Nazwa producenta i model oferowanego urządzenia:**

1. panel fotowoltaiczny: ...................................................................................................................................................
2. falownik: ...................................................................................................................................................

\* niepotrzebne skreślić

**Tab.2 Wzór harmonogramu[[1]](#footnote-2)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Data montażu** | **Ilość zadeklarowanych ekip montażowych** | **Ilość**  **montaży dziennie** |
| **…..** | **……** | **…….** | **…….** |
|  |  |  |  |

………………….. ………………………………………………………………………..

**DATA PODPIS I PIECZĘĆ OSÓB UPOWAŻNIONYCH**

**Załącznik Nr 6**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Wielka Nieszawka**

**ul. Toruńska 12**

**87-165 Cierpice**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI**

**DO GRUPY KAPITAŁOWEJ W TRYBIE ART. 108 UST. 1 PKT 5  
USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Nazwa Wykonawcy ......................................................................................................

Adres Wykonawcy .......................................................................................................

Przystępując do przetargu nieograniczonego pn. **"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II"**prowadzonego przez Gminę Wielka Nieszawka **oświadczam, iż\*:**

nie należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
o ochronie konkurencji i konsumentów wraz wykonawcami, którzy złożyli ofertę   
w przedmiotowym postępowaniu,

należę do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r.   
o ochronie konkurencji i konsumentów z następującymi wykonawcami, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu:

1.………………………………………………………………….

2.………………………………………………………………….

3.………………………………………………………………….

………………….. ………………………………………………………………………..

**DATA PODPIS I PIECZĘĆ OSÓB UPOWAŻNIONYCH**

\* właściwe wybrać

**ZAMAWIAJĄCY: Załącznik nr 7**

## Gmina Wielka Nieszawka

**ul. Toruńska 12**

**87-165 Cierpice**

**WYKONAWCA: ..............................................................................................................**

**Adres ..............................................................................................................**

**Nr tel/fax .............................................................................................................**

**Wykaz wykonanych dostaw**

**w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa Wykonawcy (podmiotu) wykazującego posiadanie wiedzy i doświadczenia | Rodzaj robót  (informacje potwierdzające spełnienie warunków określonych w p.V.3.1 SIWZ) | Miejsce wykonania  dostaw | Wartość, za którą Wykonawca był odpowiedzialny | Data wykonania | |
| rozp. | zakoń. |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

Załączamy ….. szt. dokumentów potwierdzających, że w/w zamówienia zostały wykonane należycie.

................................dn. ............... .................................................................

podpisy osób upoważnionych

**Załącznik nr 4**

**ZAMAWIAJĄCY:**

## Gmina Wielka Nieszawka

**ul. Toruńska 12**

**87-165 Cierpice**

**WYKONAWCA: ..............................................................................................................**

**Adres ..............................................................................................................**

**Nr tel/fax .............................................................................................................**

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzpw postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „**"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II"**

Niniejszym potwierdzam aktualność informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, w zakresie braku podstaw wykluczenia z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy Pzp.

................................dn. ............... .................................................................

podpisy osób upoważnionych

**Załącznik nr 9**

**ZAMAWIAJĄCY:**

## Gmina Wielka Nieszawka

**ul. Toruńska 12**

**87-165 Cierpice**

**WYKONAWCA: ..............................................................................................................**

**Adres ..............................................................................................................**

**Nr tel/fax .............................................................................................................**

**ZOBOWIĄZANIE PODMIOTUDO ODDANIA WYKONAWCY**

**DO DYSPOZYCJINIEZBĘDNYCH ZASOBÓW NAPOTRZEBY**

**WYKONANIA ZAMÓWIENIA**

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

*(nazwa podmiotu)*

Zobowiązuję się do oddania do dyspozycji na rzecz Wykonawcy tj.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………......................................................................................................

*(nazwa i adres wykonawcy, któremu zostanie udostępniony potencjał)*

**na potrzeby realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest** **"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II".niezbędnych zasobów w**

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów:

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………...

*(należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące przedmiotem niniejszego zobowiązana)*

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

*(należy wpisać w jaki sposób doświadczenie podmiotu będzie wykorzystane podczas realizacji zamówienia)*

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

*(należy wpisać w jakim zakresie podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia (jaki zakres robót będzie wykonywał oraz okres,   
w którym doświadczenie będzie udostępniane Wykonawcy)*

|  |
| --- |
| ***SYTUACJI FINANSOWEJ LUB EKONOMICZNEJ\**** |

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów:

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………...

*(należy wpisać nazwę, przedmiot zrealizowanych zamówień, podczas których zdobyto doświadczenie, będące przedmiotem niniejszego zobowiązana)*

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego:

………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…...

*(należy wpisać w jaki sposób doświadczenie podmiotu będzie wykorzystane podczas realizacji zamówienia)*

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego

………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………......................................................................................................

*(należy wpisać w jakim zakresie podmiot trzeci będzie brał udział w realizacji zamówienia (jaki zakres robót będzie wykonywał oraz okres,   
w którym doświadczenie będzie udostępniane Wykonawcy)*

…………………………………… dnia ………………… r.

………………………………………………………………………

podpis podmiotu udostępniającego zasoby

\*wypełnić w zakresie w jakim dotyczy

**Załącznik nr 1**

**UMOWA NR ................ (PROJEKT)**

zawarta w dniu ............................ r. w Wielkiej Nieszawce pomiędzy:

Gminą Wielka Nieszawka mającą siedzibę w Wielkiej Nieszawce przy ul. Toruńskiej 12 zwaną w dalszej części Umowy ZAMAWIAJĄCYM reprezentowaną przez:

Krzysztofa Czarneckiego - Wójta Gminy,

przy kontrasygnacie Moniki Szczerkowskiej – Skarbnika Gminy

a

................................................................................................................................................

działającym na podstawie wpisu do rejestru KRS ............................./ wpisanym do ewidencji działalności gospodarczej ................................, posiadającym NIP .........................., REGON .......................................

zwanym w dalszej części umowy WYKONAWCĄ reprezentowanym przez :

....................................................................................................................................

na podstawie wyników przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia ...........................,

o następującej treści:

###### § 1

## PRZEDMIOT UMOWY

Mocą niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się wykonać na zamówienie Zamawiającego zadanie pn.:**"Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka – etap II"**

Przedmiot zamówienia obejmuje oraz opracowanie projektów instalacji, dostawę, ,montaż i rozruch układów fotowoltaicznych (PV) w budynkach mieszkalnych w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Wielka Nieszawka w celu pozyskania energii elektrycznej

**Część I - Instalacja PV o mocy min.2,72 kWp**

Ilość sztuk do zamontowana- 16;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opracowanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 3 dni od daty zakończenia montażu poszczególnej instalacji.
3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w załączniku nr 8.
4. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Prace montażowe należy wykonać zgodnie ze założeniami projektu pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane adresy montażu instalacji, z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyższe adresy mogą ulec zmianie. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko może obejrzeć miejsce montaży w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Wykonawca realizuje montaże zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem, przy czym dopuszczalne są zmiany za zgodą Zamawiającego, skutkujące nieistotnymi zmianami, które nie zagrożą terminowi realizacji przedmiotu umowy.

**Część II - Instalacje PV o mocy min 3,06 kWp i Instalacje PC o mocy min. 3,4 kWp;**

Ilość sztuk do zamontowania min 3,06 kWp- 3 sztuki

Ilość sztuk do zamontowania min. 3,4 kWp - 10 sztuk;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opracowanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 3 dni od daty zakończenia montażu poszczególnej instalacji.
3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w załączniku nr 8.
4. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Prace montażowe należy wykonać zgodnie ze założeniami projektu pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane adresy montażu instalacji, z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyższe adresy mogą ulec zmianie. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko może obejrzeć miejsce montaży w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Wykonawca realizuje montaże zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem, przy czym dopuszczalne są zmiany za zgodą Zamawiającego, skutkujące nieistotnymi zmianami, które nie zagrożą terminowi realizacji przedmiotu umowy.

**Część III - Instalacje PV o mocy min. 4,08 kWp - 16 sztuk;**

Ilość sztuk do zamontowania - 16 sztuk;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opracowanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 3 dni od daty zakończenia montażu poszczególnej instalacji.
3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w załączniku nr 8.
4. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Prace montażowe należy wykonać zgodnie ze założeniami projektu pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane adresy montażu instalacji, z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyższe adresy mogą ulec zmianie. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko może obejrzeć miejsce montaży w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Wykonawca realizuje montaże zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem, przy czym dopuszczalne są zmiany za zgodą Zamawiającego, skutkujące nieistotnymi zmianami, które nie zagrożą terminowi realizacji przedmiotu umowy.

**Część IV - Instalacje PV o mocy min. 4,76 kWp;**

Ilość sztuk do zamontowania - 7 sztuk;

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opracowanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 3 dni od daty zakończenia montażu poszczególnej instalacji.
3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w załączniku nr 8.
4. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Prace montażowe należy wykonać zgodnie ze założeniami projektu pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane adresy montażu instalacji, z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyższe adresy mogą ulec zmianie. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko może obejrzeć miejsce montaży w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Wykonawca realizuje montaże zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem, przy czym dopuszczalne są zmiany za zgodą Zamawiającego, skutkujące nieistotnymi zmianami, które nie zagrożą terminowi realizacji przedmiotu umowy.

**Część V - Instalacje PV o mocy min. 5,44 kWp**

Ilość sztuk do zamontowania - 40 sztuk

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa opracowanie stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej specyfikacji.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania zgłoszenia każdej instalacji do Operatora Systemu Dystrybucyjnego w terminie 3 dni od daty zakończenia montażu poszczególnej instalacji.
3. Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę, przedłoży na żądanie zamawiającego karty katalogowe oferowanych urządzeń, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, określonych w załączniku nr 8.
4. Ryzyko prawidłowości ustalenia przedmiaru i kosztów wykonania przedmiotu zamówienia ponosi Wykonawca. Prace montażowe należy wykonać zgodnie ze założeniami projektu pn.: „Wspieranie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w Gminie Wielka Nieszawka.
5. Zamawiający udostępni Wykonawcy posiadane adresy montażu instalacji, z zastrzeżeniem, że z przyczyn niezależnych od Zamawiającego, powyższe adresy mogą ulec zmianie. Wykonawca wg własnego wyboru, na własną odpowiedzialność i ryzyko może obejrzeć miejsce montaży w celu zgromadzenia wszelkich informacji, które mogą być potrzebne do prawidłowego przygotowania oferty.
6. Wykonawca realizuje montaże zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem, przy czym dopuszczalne są zmiany za zgodą Zamawiającego, skutkujące nieistotnymi zmianami, które nie zagrożą terminowi realizacji przedmiotu umowy.

§ 2

##### **WARUNKI WYKONANIA**

1. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentacją techniczną oraz miejscem montaży, wyjaśnił wszelkie wątpliwości związane z realizacją przedmiotu zamówienia.
2. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z:

* Załącznikiem nr 4 do Specyfikacji Warunków Zamówienia;
* obowiązującymi przepisami,
* Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej,
* należytą starannością,
* zasadami bezpieczeństwa,
* dobrą jakością,
* właściwą organizacją.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiałów i za pomocą sprzętu, który dostarczy Wykonawca.
2. Materiały, urządzenia powinny być zgodne z wymaganiami projektu, specyfikacji technicznych, polskimi normami, posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie.
3. Jeżeli Zamawiający zażąda badań, które nie były przewidziane niniejszą Umową, Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić te badania w terminie określonym przez inspektora nadzoru.
4. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót są niezgodne z Umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności, koszty pokrywa Zamawiający.

§ 3

## TERMINY REALIZACJI

**Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w terminie do 24.02.2022 r.**

§ 4

## NADZÓR MERYTORYCZNY

1. Zamawiający upoważnia .................................................................... do nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania

telefon............................

§ 5

### WYNAGRODZENIE I ROZLICZENIE FINANSOWE

1. **Za należyte wykonanie umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wraz z podatkiem VAT: ………………………………………. zł**

słownie: ……………………………………………………………………………………… przy czym wynagrodzenie za realizację poszczególnych części wynosi:

Część I………………………………………………………………………………………………………………………….

Część II……………………………………………………………………………………………………………….………..

Część III………………………………………………………………………………………………………………….…….

Część IV……………………………………………………………………………………………………………………….

Część V……………………………………………………………………………………………………………………..…

1. Wynagrodzenie (za faktycznie zamontowane instalacje zgodnie z wartościami wskazanymi w tabeli nr 1 Formularzu oferty) określone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty związane z realizacją zadania wynikające wprost z dokumentacji technicznej, jak również w niej nieujęte, a niezbędne do wykonania zamówienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamówienia zgodnie z SWZ, obowiązującymi przepisami, wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza montaży i inne, a tym samym wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy.
2. Ze względu na ryczałtowy charakter wynagrodzenia, zgodnie z art. 632 KC Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcie umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.
3. Ceny montaży nie będą podlegały waloryzacji.
4. Proponowane rozwiązania technologiczne oraz dotyczące materiałów i urządzeń mogą być zastąpione innymi równoważnymi rozwiązaniami wskazanymi przez Wykonawcę, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określonew załączniku nr 8 do SWZ po uzyskaniu zgody Zamawiającego. W przypadku, gdy zastosowanie tych materiałów lub urządzeń wymagać będzie zmiany dokumentacji projektowej, koszty projektowania ponosi Wykonawca.
5. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dokumenty uwiarygodniające proponowane materiały i urządzenia przed ich zamontowaniem
6. Zamawiający przewiduje płatności faktur częściowych nie częściej niż raz w tygodniu z zastrzeżeniem ust.8.
7. Złożenie faktury częściowej może nastąpić po zakończeniu czynności odbiorowych dla ilości zamontowanych instalacji i dokonaniu skutecznego zgłoszenia każdej instalacji fotowoltaicznej do Operatora Systemu Dystrybucyjnego, wywiązaniu się Wykonawcy ze wszystkich zobowiązań wynikających z umowy i przekazaniu zamawiającemu przedmiotu umowy bez wad i usterek dotyczących ilości zamontowanych instalacji w danym tygodniu.
8. Faktura zapłacona zostanie w terminie 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego.

Kwota zostanie przelana na rachunek Wykonawcy podany na fakturze.

§ 6

###### UBEZPIECZENIA

1. Wykonawca na własny koszt zawarł umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności do kwoty ………………………………..
2. Ubezpieczenie będzie aktualne w pełnej wysokości przez cały okres realizacji montaży.

§ 7

**OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO**

Do obowiązków Zamawiającego należy:

1. Przekazanie miejsca dostawy i montażu.
2. Zapewnienie nadzoru inwestorskiego .
3. Odebranie wykonanych montaży realizowanych zgodnie z umową
4. Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 8

###### OBOWIĄZKI WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1. Dokonywanie montaży zgodnie z przedstawionym w formularzu oferty harmonogramem montaży.
2. Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy, wykonanego zgodnie z dokumentacją techniczną producenta, warunkami bezpieczeństwa oraz zasadami wiedzy technicznej, usunięcie wszystkich wad występujących w tym przedmiocie w okresie umownej odpowiedzialności za wady oraz rękojmi za wady fizyczne.
3. Wykonanie zadania będącego przedmiotem umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje, przeszkolonych w zakresie przepisów bhp i przeciwpożarowych oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia.
4. Organizacja i zagospodarowanie zaplecza budowy w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym, jego zabezpieczenie i ochrona przeciwpożarowa.
5. Oddanie Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie i na zasadach ustalonych w umowie.
6. Przestrzeganie w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów,
7. Zawiadamianie Zamawiającego na piśmie o każdym przypadku wstrzymania montaży najpóźniej następnego dnia od dnia wstrzymania.
8. Przestrzeganie warunków bhp i ppoż.
9. Ponoszenie pełnej odpowiedzialność za właściwe wykonanie montaży, zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz metodorganizacyjno – technicznych stosowanych na budowie. Odpowiedzialności tej nie wyłącza ani nie ogranicza wykonanie części robót przez Podwykonawców.
10. Sporządzenie dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej Zamawiającemu w terminie zgłoszenia gotowości do odbiorów częściowych.
11. Zabezpieczenie znajdującego się na terenie budowy mienia w okresie od czasu przejęcia budowy do czasu przekazania przedmiotu umowy Zamawiającemu.
12. Doprowadzenie, po zakończeniu montaży do należytego stanu i porządku terenu montaży oraz sąsiednich terenów i przekazania Zamawiającemu w terminie odbioru końcowego.
13. Zapewnienie, że materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy odpowiadają co do jakości wyrobom dopuszczonym do obrotu i stosowania w budownictwie oraz posiadają wymagane prawem świadectwa i certyfikaty. Dokumenty potwierdzające powyższe powinny być przedstawione Zamawiającemu łącznie z dokumentacją powykonawczą.
14. Zorganizowania i przeprowadzenia niezbędnych prób, badań i odbiorów oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu montaży objętych przedmiotem umowy.
15. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia mienia podczas prowadzenia montaży – naprawienie szkody i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

§ 9

###### KOORDYNATOR MONTAŻY

Wykonawca powołuje Koordynatora montaży w osobie .............................................................

§ 10

###### ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU GWARANCJI ORAZ RĘKOJMI ZA WADY

1. Strony postanawiają, że odpowiedzialność Wykonawcy za wady przedmiotu umowy zostaje rozszerzona poprzez udzielenie pisemnej gwarancji i rękojmi.
2. Wykonawca udziela60 miesięcznej gwarancji i rękojmi na przedmiot umowy, licząc od następnego dnia po zakończeniu odbioru końcowego, przy czym dodatkowo Wykonawca przekaże Zamawiającemu także karty gwarancyjne zamontowanych sprzętów zgodnie z wymogami wskazanymi w załączniku nr 8 do SWZ.
3. Wykonawca nie ma prawa nakładania na Zamawiającego żadnych obowiązków warunkujących zachowanie uprawnień z gwarancji, poza wymogiem korzystania zgodnie z przeznaczeniem.
4. Wykonawca zapewni autoryzowany gwarancyjny serwis techniczny na swój koszt.Wykonawca zapewni na swój koszt (tj. nieodpłatnie dla zamawiającego i użytkownika) serwis gwarancyjny w okresie 60 miesięcy od zainstalowania urządzenia.
5. w okresie gwarancji wykonawca zapewni coroczne przeglądy instalacji
6. czas dojazdu do obiektu, w którym znajduje się urządzenie do naprawy nie powinien być dłuższy niż 3 godz.
7. czas reakcji od chwili mailowego zgłoszenia awarii przez zamawiającego nie dłuższy niż 24 godz. (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy). Zgłoszenia awarii będą dokonywane w godzinach pracy urzędu.
8. W przypadku naprawy gwarancyjnej uszkodzonego urządzenia trwającej dłużej 14 dni, Wykonawca dostarczy, zamontuje i uruchomi u użytkownika urządzenie zastępcze o parametrach nie gorszych niż wymieniane urządzenie.
9. Wykonawca na czas gwarancji wyznacza osobę do przyjmowania zgłoszeń od Zamawiającego w osobie……………………………………………, Tel………………………………………., adres mailowy………………………………………………………………………………………………………
10. Wykonawca w okresie gwarancji przestawi (bezpłatnie) Zamawiającemu roczne (do 15 stycznia każdego roku) sprawozdanie z osiągniętej produkcji energii elektrycznej z zamontowanych urządzeń.

§ 11

###### KARY UMOWNE

1. Strony zastrzegają sobie prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy.
2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:
   1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:
3. za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia w wysokości 1% (§ 5 p.1.) wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki w realizacji,
4. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 5 p.1.) umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
5. za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 p.1 umowy,
6. za nieprzestrzeganie przedłożonego harmonogramu wykonania montażu w wysokości 5 % (dotyczy wartości zamontowanych instalacji zgodnie z przedłożonym harmonogramem) za każdy dzień.
7. za nieprzestrzeganie obowiązku wskazanego w §1 ust.3 w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki;
8. za brak reakcji serwisu na zgłoszenie przez zamawiającego o awarii w wysokości 300 zł za każdydzień zwłoki,
   1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za:

- za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w § 5 p.1 umowy.

1. W przypadku odstąpienia Zamawiającego od umowy z powodu jw., Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru montaży oraz zapłaty wynagrodzenia za wykonane montaże do dnia odstąpienia od umowy.
2. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody oraz potrącenia kar umownych z należności wynikających z faktur Wykonawcy.

§ 12

###### ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu Cywilnego Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez odszkodowania w podanych niżej przypadkach:
   1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach,
   2. W razie zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,
   3. Gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,
   4. Wykonawca nie rozpoczął montaży bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,
   5. Wykonawca przerwał realizację montaży i przerwa trwa dłużej niż 2 dni w stosunku do terminów określonych w harmonogramie i w § 3.
   6. Z powodu wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej w czasie trwania umowy i braku wznowienia,
   7. Tempo prac Wykonawcy jest zbyt powolne i powoduje obawy co do nie dotrzymaniu terminu końcowego realizacji umowy.
2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 14 dni przed terminem odstąpienia.
3. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:
   1. W terminie siedmiu dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,
   2. Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt strony, winnej odstąpienia od umowy,
   3. Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.
4. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni, usunie z terenu montaży urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do zapłaty za skutecznie zamontowane instalacje.

§ 13

###### ODBIÓR PRZEDMIOTU UMOWY

1. Odbiór przedmiotu umowy odbędzie się przez dokonanie odbiorów częściowych.
2. Gotowość do odbiorów Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pisemnie/mailowo na adres: zam.publiczne@wielkanieszawka.pl.
3. Zamawiający powoła komisję i będzie na bieżąco dokonywał odbiorów..
4. Załącznikiem do zgłoszenia gotowości do odbuoru będzie komplet dokumentów odbiorowych w 2 egzemplarzach tj.

* dokumentacja powykonawcza
* dokumenty dopuszczające wbudowane wyroby i urządzenia do obrotu i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty na znak bezpieczeństwa lub certyfikaty zgodności z Polską Normą(lub aprobatą techniczną) lub deklaracje zgodności z Polską Normą ( lub aprobatą techniczną), certyfikaty higieniczne.
* potwierdzenie skutecznego zgłoszenia do Operatora sieci dystrybucyjnej (dla każdej instalacji, przy czym Zamawiający oczekuje bieżącego raportowania od Wykonawcy dokonywanych zgłoszeń)

1. Do każdego zamontowanego urządzenia należy sporządzić schemat instalacji i dołączyć protokół odbioru zawierający wszelkie protokoły z prób, uruchomienia itp. wraz z atestami na użyte materiały. Przed wejściem na obiekt będzie sporządzony protokół przekazania, z którego będzie wynikać zakres oraz uzgodnienie z użytkownikiem lokalizacji urządzenia.
2. Dokumentacja powykonawcza powinna być sporządzona dla wszystkich obiektów.
3. Komisyjny odbiór końcowy montaży zorganizowany będzie przez Zamawiającego w terminie 3 dni od daty pisemnego potwierdzenia gotowości wykonanych montaży do odbioru i kompletności oraz prawidłowości dokumentacji odbiorowej 1
4. Zakończenie czynności odbiorowych nastąpi po wykonaniu wszystkich prac wynikających z niniejszej umowy oraz usunięciu wszystkich wad i usterek.
5. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
   1. jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, wyznaczając termin ich usunięcia,
   2. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, ale umożliwiają użytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający obniży wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartości użytkowej, estetycznej i technicznej,
   3. jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowując prawo do naliczania kar umownych zgodnie z § 11 umowy.
6. Strony postanawiają, że spisany będzie protokół z czynności odbiorowych, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
7. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót, jako wadliwych.
8. Po protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad wykazanych przy odbiorze oraz w okresie gwarancji, rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 niniejszej umowy.
9. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem – aż do usunięcia tych wad.
10. Przegląd gwarancyjny odbędzie się 1 miesiąc przed upływem gwarancji.

§ 14

###### ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny ofertowej (brutto) przedstawionej w ofercie, co stanowi kwotę .............................zł, (słownie: ........................................................................zł).
2. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostało wniesione w formie .........................
3. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy nastąpi w następujący sposób: 70% kwoty, o której mowa w § 14 ust.1 zostanie zwolnione w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego robót. Natomiast pozostałe 30% pozostanie na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmii będzie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie rękojmi na całość zadania.

§ 15

###### PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Wykonawca oświadcza, że przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka, w których będą zamontowane instalacje fotowoltaiczne, podejmie środki zabezpieczające zbiór danych Zamawiającego, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym dalej Rozporządzeniem RODO.

2. Wykonawca zobowiązuje się do: zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z powierzeniem danych osobowych oraz powierzone dane osobowe, w ramach wykonywania niniejszej umowy w trakcie jej realizacji, jak również bezterminowo po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy. Niniejszym, zgodnie z art. 28 Rozporządzenia RODO, Wykonawca przyjmuje od Zamawiającego, będącego administratorem, dane osobowe właścicieli nieruchomości i zobowiązuje się do ich przetwarzania w zakresie danych osobowych mieszkańców Gminy Wielka Nieszawka biorących udział w projekcie, ich numerów telefonów i adresów zamieszkania. Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywać się będzie według następujących zasad:

1. Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie danych w zakresie: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres korespondencyjny, telefon kontaktowy;
2. Powierzone przez Zamawiającego dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę wyłącznie w celu wykonania dostaw szczegółowo opisanych w niniejszej umowie;
3. Zamawiający upoważnia ………………………………………. do udzielania dalszych imiennych upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom realizującym zlecenie w zakresie nie większym niż wskazany w pkt. 1 i 2;
4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania wszelkich niezbędnych działań, aby osoby, które zostaną upoważnione do przetwarzania danych osobowych zachowały w tajemnicy te dane osobowe oraz sposoby ich zabezpieczenia, także po wygaśnięciu zawartych z tymi osobami umów o pracę oraz innych tytułów kształtujących stosunek pracy lub wszelkich innych umów, porozumień i tytułów, na podstawie których osoby te świadczyły usługi na rzecz Wykonawcy;
5. Wykonawca prowadzić będzie ewidencję osób posiadających upoważnienia do przetwarzania danych osobowych wydanych na podstawie niniejszych zapisów (pkt 3), obejmującą pracowników, oraz inne osoby działające na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Wykonawcą na rzecz realizacji zadań Zamawiającego;
6. Wykonawca zobowiązuje się, niezwłocznie po uzyskaniu informacji w tym przedmiocie, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin, powiadomić Zamawiającego o zdarzeniach mających wpływ na przetwarzanie powierzonych danych osobowych, w szczególności o wszystkich przypadkach naruszenia powierzonych danych osobowych. Osobą do kontaktu ze strony Zamawiającego, w niniejszych sytuacjach jest Inspektor Ochrony Danych ([iod1@wielkanieszawka.pl](mailto:iod1@wielkanieszawka.pl)).
7. Minimalny zakres informacji, do przekazania których zobowiązany jest Wykonawca w sytuacji, o której mowa w pkt 6 powyżej obejmuje:

a) datę i godzinę zdarzenia (jeśli jest znana; w razie potrzeby możliwe jest określenie w przybliżeniu),

1. opis charakteru i okoliczności naruszenia danych osobowych (w tym wskazanie, na czym polegało naruszenie, określenie miejsca, w którym fizycznie doszło do naruszenia, wskazanie nośników, na których znajdowały się dane będące przedmiotem naruszenia),
2. charakter i treść danych osobowych, których dotyczyło naruszenie,
3. liczbę osób, których dotyczyło naruszenie,
4. opis potencjalnych konsekwencji i niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych dla osób, których dane dotyczą,

f) opis środków technicznych i organizacyjnych, które zostały lub mają być zastosowane w celu złagodzenia potencjalnych niekorzystnych skutków naruszenia danych osobowych,

* 1. dane kontaktowe do osoby, od której można uzyskać więcej informacji na temat zgłoszonego naruszenia danych osobowych;

1. Wykonawca pomagać będzie Zamawiającemu poprzez zastosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, w wywiązaniu się z obowiązku odpowiadania na żądanie osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia RODO;
2. Wykonawca pomagać będzie Zamawiającemu wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia RODO;
3. Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba jest uprawniona do przeprowadzania audytów (w tym inspekcji) Wykonawcy w zakresie sposobu przetwarzania przez Wykonawcę powierzonych danych osobowych oraz stosowania przez niego przepisów Rozporządzenia RODO, jak również obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w całym okresie jej wykonywania. W przypadku wykazania jakichkolwiek uchybień Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do ich usunięcia;
4. Audytów, o których mowa w pkt 5, Zamawiający lub upoważniona przez niego osoba, może dokonać
   1. każdym czasie podczas obowiązywania Umowy;
   2. Powierzone Wykonawcy dane osobowe nie mogą być przedmiotem dalszego powierzenia innym podmiotom bez wcześniejszego powiadomienia i uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego;
5. Wykonawca, pracownicy Wykonawcy oraz inne osoby działające na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych z Wykonawcą na rzecz realizacji zadań Zamawiającego:
   * 1. nie decydują o celach i środkach przetwarzania danych osobowych,
     2. nie są uprawnieni do zakładania oraz posiadania lub tworzenia jakichkolwiek kopii dokumentów zawierających dane osobowe, w tym formularzy zawierających dane osobowe lub baz danych osobowych zapisanych w postaci dokumentów papierowych lub elektronicznych, w szczególności w poczcie elektronicznej, na dyskach komputerowych i arkuszach kalkulacyjnych innych, niż wynikające z realizacji przedmiotu umowy;
6. Wykonawca przetwarza dane osobowe przez okres obowiązywania niniejszej umowy;
7. Wykonawca w przypadku wygaśnięcia niniejszej umowy jest zobowiązany niezwłocznie (w terminie maksymalnie 7 dni) zwrócić Zamawiającemu lub trwale usunąć wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie zostało mu powierzone oraz usunąć wszelkie istniejące kopie i potwierdzić powyższe czynności przekazanym Zamawiającemu protokołem;
   * 1. Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu listę osób dopuszczonych do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu przez Zamawiającego oraz nie rzadziej niż raz na 3 miesięcy informować Zamawiającego pisemnie o zmianach dokonywanych na tej liście.

§ 16

###### POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą stron umowy.
2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę.
3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy:
4. Jeżeli zmiana będzie korzystna dla Zamawiającego i w szczególności dotyczyć będzie:
5. zmiany technologii wykonawstwa w stosunku do przewidzianej w dokumentacji technicznej,
6. zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót w stosunku do materiałów przewidzianych w dokumentacji technicznej,
7. innych nie wymienionych zmian korzystnych dla Zamawiającego,
8. jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia z przyczyn niezależnych od obu stron, które w szczególności dotyczyć będą:
9. uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian na etapie wykonawstwa robót z przyczyn niezależnych od obu stron.
10. jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie wyrażenia przez Zamawiającego zgody na zawarcie przez Wykonawcę umowy ze wskazanym Podwykonawcą w trybie zapisów § 9, która w szczególności dotyczyć będzie uwarunkowania dokonania odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru końcowego przez Zamawiającego zapłaceniem przez Wykonawcę (i udokumentowaniem powyższego na podstawie stosownego dowodu bankowego przekazanego Zamawiającemu) całości wynagrodzenia należnego Podwykonawcy.
11. Tylko za uprzednią zgodą Zamawiającego – Wykonawca może przenieść na rzecz osoby trzeciej uprawnienia przysługujące mu na mocy niniejszej umowy.
12. jeżeli zmiana dotyczyć będzie zmiany osób wskazanych w wykazie stanowiącym załącznik do oferty oraz do umowy, jeżeli wynikać to będzie z okoliczności o charakterze obiektywnym, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, pod warunkiem, że nowe osoby wskazane przez Wykonawcę spełniać będą warunki określone w SIWZ.
13. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi:
14. opis propozycji zmiany, w tym wpływ na termin wykonania,
15. uzasadnienie zmiany,
16. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
17. Wszelkie spory wynikające z wykonania niniejszej umowy, które nie mogą być rozstrzygnięte polubownie, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.
18. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Prawo Budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.
19. Umowę niniejszą sporządza się w dwóch egzemplarzach, z przeznaczeniem po jednym dla każdej ze stron.

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA**;

Załącznik nr 1 do Umowy …./2021

**Klauzula informacyjna**:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/W – ogólne rozporządzenie o ochronie danych, informujemy, iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Wielka Nieszawka. Można się z nim kontaktować w następujący sposób: listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice, e-mailowo: zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl telefonicznie 566781212.
2. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i realizacją Państwa praw można kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: [iod1@wielkanieszawka. pl](mailto:iodo@um.chelmza%20pl)
3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
4. art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego,
5. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych i regulaminem udzielania zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa o podwykonawstwo),
6. art. 6 ust. 1 lit. a) na podstawie Twojej zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
7. Państwa dane osobowe możemy ujawniać, przekazywać i udostępniać wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa są nimi m.in. wykonawcy, podmioty świadczące usługi pocztowe, bankowe, telekomunikacyjne, organy ścigania, podatkowe, oraz inne podmioty, gdy wystąpią z takim żądaniem oczywiście w oparciu o stosowną podstawę prawną. Pracownikom oraz współpracownikom administratora.

Państwa dane osobowe możemy także przekazywać podmiotom, które przetwarzają je na zlecenie administratora tzw. podmiotom przetwarzającym, są nimi m.in. podmioty świadczące usługi i towary finansowane z funduszu, z których będziesz mógł korzystać jako osoby uprawniona. Przekazanie Twoich danych jednakże nastąpić może tylko wtedy, gdy zapewnią one odpowiednią ochronę Twoich praw.

1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania, w tym również przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentacji i tak:
2. przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
3. jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń,
4. w zakresie danych, gdzie wyraziłeś zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcie zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora masz prawo do:

* dostępu do treści danych;
* sprostowania danych;
* usunięcia danych, jeżeli:
* wycofasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
* dane osobowe przestaną być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
* dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
* ograniczenia przetwarzania danych, jeżeli:

1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych;
2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
3. administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

* cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywane przez administratora przed jej cofnięciem

1. Podanie Państwa danych:
2. jest wymogiem ustawy na podstawie, których działa administrator. Jeżeli odmówisz podania Twoich danych lub podasz nieprawidłowe dane, administrator nie będzie mógł zrealizować celu do jakiego zobowiązują go przepisy prawa,
3. jest dobrowolne i odbywa się na podstawie Twojej zgody, która może być cofnięta w dowolnym momencie.
4. Przysługuje Państwu także skarga do organu do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznasz, iż przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
5. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

**Załącznik nr 10**

**Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych  
 zamówienie publiczne**

|  |  |
| --- | --- |
| Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4 maja 2016 r., str. 1 oraz Dz. Urz. UE L 127 z 23 maja 2018 r., str. 2) – zwanego dalej jako RODO informujemy, że: | |
| Administratorem danych osobowych jest Urząd Gminy Wielka Nieszawka reprezentowany przez Wójta Gminy. Można się z nim kontaktować w następujący sposób:   1. listownie na adres siedziby: Urząd Gminy Wielka Nieszawka, ul. Toruńska 12, 87-165 Cierpice 2. e-mail: [zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl](mailto:zastepca.wojta@wielkanieszawka.pl) 3. telefonicznie:56 678 12 12 | Do kontaktów w sprawie ochrony danych osobowych został także powołany inspektor ochrony danych, z którym można się kontaktować wysyłając e-mail na adres [iod1@wielkanieszawka.pl](mailto:iod1@wielkanieszawka.pl) |

* + - 1. Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:

1. art.6 ust. lit. c art. 6 ust. 1 lit c), art. 9 ust. 2 lit. g) i art. 10 RODO, w związku   
   z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze tj. udzielenia zamówienia publicznego,
2. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą tj. zawarcie odpłatnej umowy zawieranej między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem jest usługa, dostawa lub robota budowlana (też umowa   
   o podwykonawstwo),
3. art. 6 ust. 1 lit. a na podstawie Państwa zgody. Zgoda jest wymagana, gdy uprawnienie do przetwarzania danych osobowych nie wynika wprost z przepisów prawa, natomiast Państwo przekażą administratorowi z własnej inicjatywy więcej danych niż jest to konieczne dla załatwienia Państwa sprawy (tzw. działanie wyraźnie potwierdzające) np. podanie nr telefonu, adresu e-mail.
   * + 1. Przetwarzane dane osobowe mogą być pozyskiwane od wykonawców, których dane dotyczą lub innych podmiotów, na których zasoby powołują się wykonawcy; przetwarzane dane osobowe obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres, NIP, REGON, oraz inne dane osobowe podane przez osobę składającą ofertę i inną korespondencję wpływającą do Zamawiającego w celu udziału w postępowaniu o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego;
       2. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa lub wykonujące zadania realizowane w interesie publicznym, osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu przepisów prawa w tym o ustawy   
          o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. ,ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.   
          o finansach publicznych oraz operator pocztowy/ kurier; inne podmioty z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym świadczącym usługi prawnicze, audytowe, informatyczne).
       3. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
4. przez okres prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz po jego zakończeniu zgodnie z przepisami dotyczącymi archiwizacji (4 lata od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz przez okres 10 lat w przypadku dofinansowania zamówienia ze środków UE).
5. Jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, przez czas trwania umowy, do czasu przedawnienia roszczeń.
6. W zakresie danych, gdzie wyraziliście Państwo zgodę na ich przetwarzanie, do czasu cofnięcia zgody, nie dłużej jednak niż do czasu wskazanego w pkt 1.
   * + 1. Posiadają Państwo prawo:
7. na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Państwa dotyczących, jednakże, jeżeli spełnienie obowiązku prawa dostępu do danych osobie, której dane dotyczą, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu.
8. na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Państwa danych osobowych**[[2]](#footnote-3)**;
9. na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**[[3]](#footnote-4)**;
10. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych dokonywanych przez administratora przed ich cofnięciem.
11. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych  
    ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uznają Państwo, że przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO;
    * + 1. Nie przysługuje Państwu prawo:
12. w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
13. prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
14. **na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO**.
    * + 1. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie niemożność udziału w udzieleniu zamówienia/zlecenia i/lub zawarcia umowy.
        2. Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym również   
           w formie profilowania, o którym mowa w art. 22 RODO.
        3. Administrator nie przekazuje danych do osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych.

Zamawiający przypomina o ciążącym na Państwu obowiązku informacyjnym wynikającym   
z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazane zostaną Zamawiającemu w związku z prowadzonym postępowaniem i które Zamawiający pośrednio pozyska od wykonawcy biorącego udział w postępowaniu, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 R

1. Wiersze do powielenia, zgodnie z deklaracją Wykonawcy. [↑](#footnote-ref-2)
2. **Wyjaśnienie:** skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania  
   o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z przepisami oraz nie może naruszać integralności dokumentacji postępowania w tym protokołu oraz jego załączników. [↑](#footnote-ref-3)
3. **Wyjaśnienie:** prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,   
   w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. [↑](#footnote-ref-4)